附件

国家海洋督察反馈意见整改措施及责任分工表

| 问题类型 | 存在 问题 | 整改问题 | 整改措施 | 责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一类：围填海项目审批不规范、监管不到位 | （一）违法填海查处期间，办理海域使用手续。 | 1. 珠海市情侣南路拱北口岸至横琴大桥路段改造工程之辅线及配套公园工程项目，2015年1月取得用海批复，2015年2月申请海域使用金减免，2016年7月19日，省海洋与渔业局联合省财政厅批复同意海域使用金减免，项目于当天取得海域使用权证。该项目申请海域使用金减免期间，中国海监第七支队于2016年5月5日对其违法填海行为立案查处，并于5月13日向中国海监广东省总队通报立案情况，同年10月8日将案件移交中国海监广东省总队。2016年11月28日，中国海监广东省总队将该案件移交珠海支队办理，12月30日，珠海支队以该工程已取得海域使用权证为由，决定不予立案并上报省总队（珠海监〔2016〕32号）。违法案件查处期间，省有关部门仍然为项目办理海域使用手续。 | ①严格遵守项目用海审批有关规定，建立健全项目用海审核规范，加强事前预防与事中事后监管，规范用海行为，从制度上把好用海报批关口，防止类似现象发生。 ②建立联动机制，加强海域使用审批、动态监管及海洋执法之间的沟通，及时相互通报项目用海动态信息。 ③长期坚持：加大执法力度，落实属地责任，严禁未取得海域使用权证开工建设的用海行为。完善海洋执法“三巡”制度，从严查处“三边”工程。 | 珠海市政府 |
|  |  |  | ①完善海域使用审批和海洋执法工作协调机制，及时相互通报审批和执法信息。 ②健全海域使用审核机制，进一步规范用海审核审批程序。 ③完善“海域管理号”统一配号制度，落实具体配号人员把关责任。 | 省自然资源厅、省农业农村厅 |
| 第一类：围填海项目审批不规范、监管不到位 | （一）违法填海查处期间，办理海域使用手续。 | 2.茂名市博贺新港区东、西防波堤2个项目，2012年11月申请用海，并均于2016年7月13日取得海域使用权证。2014-2016年期间，上述2个项目因违法填海分别被海监茂名市支队立案查处2次，案件编号分别为：粤茂海〔2014〕001号和粤茂海〔2016〕001号（东防波堤）、粤茂海〔2015〕002号和粤茂海〔2016〕002号（西防波堤），中国海监广东省总队指导茂名支队开展案件查处工作。违法案件查处期间，省有关部门仍然为项目办理海域使用手续。 | ①严格遵守项目用海审批有关规定，制定规范用海审批和监管程序，加强事前预防与事中事后监管，规范用海行为，从制度上把好用海报批关口，防止类似现象发生。 ②建立联动机制，加强海域使用审批、动态监管及海洋执法之间的沟通，及时相互通报项目用海动态信息。 ③长期坚持：加大执法力度，落实属地责任，严禁未取得海域使用权证开工建设的用海行为。完善海洋执法“三巡”制度，从严查处“三边”工程。 | 茂名市政府 |
|  |  |  | ①健全海域行政审批和海洋执法协调机制，及时相互通报审批和执法信息。 ②健全海域使用审核机制，进一步规范用海审核审批程序。 ③完善“海域管理号”统一配号制度，落实具体配号人员把关责任。 | 省自然资源厅、省农业农村厅 |
| 第一类：围填海项目审批不规范、监管不到位 | （二）围填海项目审批不规范 | 3. 潮州港进港公路项目涉海路段完全改变海域自然属性，用海方式应为非透水构筑物。潮州市在项目用海审核过程中，把关不严，审查不细，导致依法应由广东省人民政府审批的非透水构筑物按照透水构筑物由潮州市人民政府审批。 | ①完善海域使用审批制度，严格执行海域使用项目论证技术审查，准确界定用海项目的用海方式，建立健全用海审核审批规范。 ②建立健全海域使用项目审核委员会审查制度，所有用海项目审批之前均提交海域使用项目审核委员会集体审核审查，严格把关，确保规范审核审批。 ③开展一次落实《中华人民共和国海域使用管理法》《广东省海域使用管理条例》等法律法规情况专项检查，查找问题，并做好整改。 ④长期坚持：贯彻落实《国家海洋局关于进一步规范海域使用论证管理工作的意见》，强化对用海论证单位和论证专家的监督。 | 潮州市政府 |
| 第一类：围填海项目审批不规范、监管不到位 | （二）围填海项目审批不规范 | 4. 汕头市苏埃通道附属工程临时围堰完全改变海域自然属性，用海方式应为非透水构筑物，汕头市在项目用海审核过程中，把关不严，审查不细，导致依法应由广东省人民政府审批的非透水构筑物按照海底隧道、跨海桥梁由汕头市人民政府审批。 | ①对上述用海项目开展现场核查，督促业主限期拆除围堰用海设施。 ②进一步加大巡查力度，加强用海事前事中事后监管，完善用海项目巡查制度。 ③完善海域使用审批制度。严格执行海域使用管理法律法规和政策文件，严格项目论证技术审查，准确界定用海项目的用海方式，建立健全用海审核审批规范，开展一次管理人员业务培训，提高综合管理水平和业务水平。 ④开展一次落实《中华人民共和国海域使用管理法》《广东省海域使用管理条例》等法律法规情况专项检查，查找问题，并抓好整改。 ⑤长期坚持：贯彻落实《国家海洋局关于进一步规范海域使用论证管理工作的意见》，强化对用海论证单位和论证专家的监督。 | 汕头市政府 |
| 第一类：围填海项目审批不规范、监管不到位 | （三）违规审批临时用海 | 5.深圳市在2012年至2017年期间批准深圳湾滨海休闲带排水工程——蛇口片区工程临时用海、六月湾海岸抢险救灾工程临时用海、南坪快速路连接线工程施工临时用海、深圳前海深港合作区桂庙渠水廊道工程施工围堰临时用海、东部海堤重建工程（二期）临时用海5宗，批准用海方式均为非透水构筑物用海，批准面积合计3.5655公顷，超出深圳市海洋局审批权限。 | ①拆除临时用海设施，恢复海域原状。 ②完善海域使用审批制度。严格执行海域使用管理法律法规和政策文件，严格项目论证技术审查，准确界定用海项目的用海方式，建立健全用海审核审批规范，加强管理人员业务培训，提高综合管理水平。 ③制订临时用海审批指导意见，明确临时用海受理范围、申请材料、审批流程等，切实规范临时用海审批。 ④开展一次落实《中华人民共和国海域使用管理法》《广东省海域使用管理条例》等法律法规情况专项检查，查找问题，并抓好整改。 ⑤长期坚持：贯彻落实《国家海洋局关于进一步规范海域使用论证管理工作的意见》，强化对用海论证单位和论证专家的监督。 | 深圳市政府 |
| 第一类：围填海项目审批不规范、监管不到位 | （三）违规审批临时用海 | 6. 珠海洪湾中心渔港工程破堤施工临时围堰、珠海歌剧院紧急疏散通道工程临时用海2个项目实际施工方式为非透水的围堰，珠海市违规将其作为透水构筑物按临时用海审批；香洲区凤凰湾排水系统整治工程（美丽湾）项目暗渠，属于永久构筑物，珠海市违规将其作为港池按临时用海审批。 | ①拆除珠海洪湾中心渔港工程破堤施工临时围堰、珠海歌剧院紧急疏散通道工程临时用海2个项目，并恢复原状。 ②对香洲区凤凰湾排水系统整治工程（美丽湾）项目暗渠立案查处。 ③按永久用海的方式，启动香洲区凤凰湾排水系统整治工程（美丽湾）项目暗渠用海报批工作。 ④开展业务培训和守法遵规教育。严格执行海域使用管理法律法规和政策文件，严格项目论证技术审查，准确界定用海项目的用海方式。 ⑤长期坚持：贯彻落实《国家海洋局关于进一步规范海域使用论证管理工作的意见》，强化对用海论证单位和论证专家的监督。 | 珠海市政府 |
| 第一类：围填海项目审批不规范、监管不到位 | （四）存在化整为零、分散审批现象 | 7.“博贺清洁能源物流基地项目造陆工程”和“茂名博贺冷能利用工业园项目造陆工程”2个项目填海面积合计63.79公顷，填海位置相邻、同属粤西LNG项目的先期造陆工程，为项目接收站提供建设用地、用海申请人相同、同时办理用海手续。 | ①对在报、新报审批的填海项目进行重新梳理，对项目的关联性进行核查，严格防止出现“化整为零、分散审批”现象。 ②建立部门沟通协调机制，强化对关联性围填海项目用海申请审查，防止项目用海拆分报批。 ③建立制度强化对围填海项目类型、投资规模、建设内容等方面的审查和监管，严格审查关联性围填海项目立项申请，从源头上防止围填海项目“化整为零”报批。 ④长期坚持：贯彻落实《国家海洋局关于进一步规范海域使用论证管理工作的意见》，强化对用海论证单位和论证专家的监督。 ⑤长期坚持：加强对用海单位围填海管控政策法规宣传，增强依法用海意识，严防围填海项目拆分报批。 | 茂名市政府 |
| 第一类：围填海项目审批不规范、监管不到位 | （五）政府主导违法填海问题突出 | 8. 2012年以来，全省查处未批先填的违法案件281宗，确认违法面积1627.42公顷，其中，政府主导违法填海面积1528公顷，占比93.93%，其中广州南沙开发区土地开发中心填海564.37公顷，珠海高栏港经济区管理委员会填海239.64公顷，湛江经济技术开发区东海岛开发投资有限公司填海280.47公顷。 | ①深入学习贯彻习近平生态文明思想，对有关部门的人员开展生态文明和守法教育，牢固树立绿色发展理念，强化依法依规用海意识。 ②组织对辖区内项目用海进行摸底排查，全面掌握项目用海情况，确定围填海历史遗留问题清单。 ③强化海域动态监视监测，建立疑点疑区排查制度，建立动态监测、执法核查、立案处罚相协调机制，全面落实事前、事中、事后监管。 ④按照国家和省的要求，制定围填海历史遗留问题处理方案。 ⑤长期坚持：严格落实属地管理原则，加强海洋执法巡查，及时发现和制止违法用海行为。 ⑥长期坚持：落实“谁执法、谁普法”工作机制，深入开展海洋法治宣传，提高各级政府和用海单位依法用海法律意识。 | 广州市政府 |
| 第一类：围填海项目审批不规范、监管不到位 | （五）政府主导违法填海问题突出 | 8. 2012年以来，全省查处未批先填的违法案件281宗，确认违法面积1627.42公顷，其中，政府主导违法填海面积1528公顷，占比93.93%，其中广州南沙开发区土地开发中心填海564.37公顷，珠海高栏港经济区管理委员会填海239.64公顷，湛江经济技术开发区东海岛开发投资有限公司填海280.47公顷。 | ①深入学习贯彻习近平生态文明思想，对有关部门的人员开展生态文明和守法教育，牢固树立绿色发展理念，强化依法依规用海意识。 ②组织对辖区内项目用海进行摸底排查，全面掌握项目用海情况，确定围填海历史遗留问题清单。 ③强化海域动态监视监测，建立疑点疑区排查制度，建立动态监测、执法核查、立案处罚相协调机制，全面落实事前、事中、事后监管。 ④按照国家和省的要求，制定围填海历史遗留问题处理方案。 ⑤长期坚持：严格落实属地管理原则，加强海洋执法巡查，及时发现和制止违法用海行为。 ⑥长期坚持：落实“谁执法、谁普法”工作机制，深入开展海洋法治宣传，提高各级政府和用海单位依法用海法律意识。 | 珠海市政府 |
| 第一类：围填海项目审批不规范、监管不到位 | （五）政府主导违法填海问题突出 | 8. 2012年以来，全省查处未批先填的违法案件281宗，确认违法面积1627.42公顷，其中，政府主导违法填海面积1528公顷，占比93.93%，其中广州南沙开发区土地开发中心填海564.37公顷，珠海高栏港经济区管理委员会填海239.64公顷，湛江经济技术开发区东海岛开发投资有限公司填海280.47公顷。 | ①深入学习贯彻习近平生态文明思想，对有关部门的人员开展生态文明和守法教育，牢固树立绿色发展理念，强化依法依规用海意识。 ②组织对辖区内项目用海进行摸底排查，全面掌握项目用海情况，确定围填海历史遗留问题清单。 ③强化海域动态监视监测，建立疑点疑区排查制度，建立动态监测、执法核查、立案处罚相协调机制，全面落实事前、事中、事后监管。 ④按照国家和省的要求，制定围填海历史遗留问题处理方案。 ⑤修编湛江市东海岛石化产业园区规划。 ⑥长期坚持：落实“谁执法、谁普法”工作机制，深入开展海洋法治宣传，提高各级政府和用海单位依法用海法律意识。 ⑦长期坚持：严格落实属地管理原则，加强海洋执法巡查，及时发现和制止违法用海行为。 | 湛江市政府 |
| 第一类：围填海项目审批不规范、监管不到位 | （五）政府主导违法填海问题突出 | 8. 2012年以来，全省查处未批先填的违法案件281宗，确认违法面积1627.42公顷，其中，政府主导违法填海面积1528公顷，占比93.93%，其中广州南沙开发区土地开发中心填海564.37公顷，珠海高栏港经济区管理委员会填海239.64公顷，湛江经济技术开发区东海岛开发投资有限公司填海280.47公顷。 | ①深入学习贯彻习近平生态文明思想，对有关部门的人员开展生态文明和守法教育，牢固树立绿色发展理念，强化依法依规用海意识。 ②组织对辖区内项目用海进行摸底排查，全面掌握项目用海情况，确定围填海历史遗留问题清单。 ③强化海域动态监视监测，建立疑点疑区排查制度，建立动态监测、执法核查、立案处罚相协调机制，全面落实事前、事中、事后监管。 ④按照国家和省的要求，制定围填海历史遗留问题处理方案。 ⑤对相关填海案件进行深入核查，对未结案案件依法依规查处。 ⑥长期坚持：落实“谁执法、谁普法”工作机制，深入开展海洋法治宣传，提高各级政府和用海单位依法用海法律意识。 ⑦长期坚持：严格落实属地管理原则，加强海洋执法巡查，及时发现和制止违法用海行为。 | 深圳、汕头、惠州、汕尾、东莞、中山、江门、阳江、茂名、潮州、揭阳市政府 |
| 第一类：围填海项目审批不规范、监管不到位 | （六）填海成陆后空置严重 | 9. 2002年以来，全省实际填海成陆14027.84公顷，空置2429.11公顷，空置率17.32%。 | ①组织开展填海成陆情况排查，建立消除空置问题台账。 ②按照国家和省的要求，制定围填海历史遗留问题处理方案。 ③加快落实用海项目，按程序开展用海审核报批，推进解决龙穴岛南部围堰区内历史遗留围填海问题。 | 广州市政府 |
|  |  |  | ①完成宝安中心区海堤项目整改。开展对未确权填海行为立案查处，依法依规补办海域使用权手续，完善用地手续后，公益性项目由政府主导加快开发建设。 ②坝光片区用海按照原有功能定位，引进生物产业龙头企业，加快成陆区域使用。 ③完成盐田东港区项目整改，加快完善用地手续，适时启动相关项目建设。 | 深圳市政府 |
| 第一类：围填海项目审批不规范、监管不到位 | （六）填海成陆后空置严重 | 9. 2002年以来，全省实际填海成陆14027.84公顷，空置2429.11公顷，空置率17.32% | ①开展填海成陆情况排查，建立消除空置问题台账。 ②按照国家和省的要求，制定围填海历史遗留问题处理方案。 ③加快推动落实用海项目，按程序开展用海审核报批。 | 珠海市政府 |
|  |  |  | ①按照现代渔港经济区总体规划和配置要求，开展海域使用权证转换国有建设用地不动产权证手续。 ②申报海门渔港升级改造和整治维护（航道港池）疏浚项目建设，推动加快项目批复及资金到位，尽快动工建设。 ③积极开展招商引资，加快成陆土地使用。 | 汕头市政府 |
|  |  |  | ①加快违法用海案件办理工作。对阳江港13#、14#、16#、17#和海港大道违法用海案件，向法院申请强制执行，推动案件尽快结案。 ②按照国家要求妥善处置合法合规围填海项目，推动已确权发证项目单位（阳江港11#、12#、13#、14#、J7泊位、阳西县沙扒国家一级渔港一期工程、东平渔港仓储物流加工服务基地）加快项目建设。加快用海项目填海竣工验收。 ③对填海成陆空置情况进行全面核实，探索建立海域使用权收回制度。 | 阳江市政府 |
| 第一类：围填海项目审批不规范、监管不到位 | （六）填海成陆后空置严重 | 9. 2002年以来，全省实际填海成陆14027.84公顷，空置2429.11公顷，空置率17.32% | ①开展围填海专项核查。 ②对未取得用海批准的非法填海依法依规进行处理。 ③按照国家和省的要求，对已确权填海成陆的，督促业主单位制定开发建设计划，加快推进项目建设。 | 惠州、汕尾、东莞、湛江市政府 |
|  |  | 10. 广州市龙穴岛2014年已填海成陆416公顷，至今仍有290公顷空置，空置率69.7%。 | ①组织开展填海成陆情况排查，建立消除空置问题台账。 ②按照国家和省的要求，制定围填海历史遗留问题处理方案。 ③落实用海项目，按程序开展用海审核报批，推进解决龙穴岛南部围堰区内历史遗留围填海问题。 | 广州市政府 |
|  |  | 11. 深圳市大铲湾港区项目2007年9月完成填海施工形成陆域545公顷，2009年6月一期码头项目投入试运行，开发利用面积108.86公顷，剩余436.14公顷陆域长达10年没有项目落地。 | ①完成深圳港总体规划调整工作，加快成陆区域利用。 ②推动“互联网+”未来科技城（约120公顷）等项目落地。 ③加快项目引进和科学安排，推动闲置用地高效利用。 | 深圳市政府 |
| 第一类：围填海项目审批不规范、监管不到位 | （七）不按海域使用管理规定办理用海审批手续，对海域内用海项目直接办理用地相关手续 | 12. 2012年以来，全省未依法办理用海手续、直接办理用地相关手续的海域258宗，涉及海域面积1503.4公顷，其中广州7宗、484.50公顷；汕头31宗、105.90公顷；惠州29宗、33.48公顷；东莞16宗、65.08公顷；中山116宗、568.84公顷；江门19宗、121.88公顷；阳江10宗、26.25公顷；湛江23宗、80.69公顷；茂名7宗、16.78公顷。上述直接办理用地手续的用海项目，占用大陆自然岸线1.48千米（主要位于惠州大亚湾沿岸），占用海洋生态保护红线区面积69.25公顷（主要位于大亚湾水产资源省级自然保护区限制类红线区、莲下沙洲沙源保护海域限制类红线区、莲阳河口重要砂质岸线及邻近海域限制类红线区、横门-洪奇沥水道重要河口生态系统限制类红线区），不符合广东省海洋功能区划（2011-2020）管控要求面积27.19公顷（主要位于汕头港-大埕湾农渔业区、中山横门岛港口航运区）。 | ①对未依法办理用海手续、直接办理用地相关手续的海域进行全面摸查。 ②按照不动产统一登记要求，依法换发不动产权证书。 ③对纳入海域管理区域内项目用海，严格按照《中华人民共和国海域使用管理法》《广东省海域使用管理条例》等相关法律法规管理。按照《海岸线保护与利用管理办法》要求开展海岸线的整治修复。 ④长期坚持：组织勘定海岛岸线，严格执行省政府批准的大陆海岸线，建立并完善土地管理与海洋管理相互衔接机制，杜绝在海域、无居民海岛管辖范围内直接办理用地手续。 ⑤长期坚持：完善制度，在办理涉海项目土地审批手续时，严格把关，杜绝类似情况再次发生。 | 广州、汕头、惠州、东莞、中山、江门、阳江、湛江、茂名市政府 |
|  |  |  | ①长期坚持：按照不动产统一登记要求，指导海域所在地不动产登记机构办理不动产登记。 ②长期坚持：对纳入海域管理区域内项目用海，严格按照《中华人民共和国海域使用管理法》《广东省海域使用管理条例》等相关法律法规管理。 | 省自然资源厅 |
| 第二类，围填海执法监管不力 | （八）存在以罚代管、填大罚小现象 | 13. 阳江市2015年9月查处阳江港J7#码头工程违法填海行为，当事人缴纳罚款后继续违法施工，对新增4.13公顷违法填海未立案查处，项目反而在2017年3月取得海域使用权证。 | ①完成案件查处，依法作出行政处罚决定。 ②制订辖区项目用海监督管理方案，采取定期和不定期、重点和全面巡查等方式相结合开展巡查，发现违法违规行为依法查处。 ③认真查找原因，吸取教训，堵塞漏洞。同时，举一反三，严格执行海域使用审核审批制度，对未结案的用海项目一律不予受理。 | 阳江市政府 |
|  |  |  | ①督促阳江市政府按照属地管理原则，对新增的4.13公顷违法填海行为进行立案查处。 ②完善工作机制，进一步有针对性地规范有关用海审核审批程序环节。 ③长期坚持：指导和监督基层执法队伍落实监管属地责任，严格执行执法巡查工作，全面加强用海项目监管。 | 省农业农村厅、省自然资源厅 |
|  |  | 14. 2011年7月至2012年11月期间，东莞虎门镇人民政府未经批准填海5.64公顷建设环岛路，2013年省海洋部门仅对其中0.2公顷违法填海进行查处，剩余5.44公顷直至2017年10月才由东莞市立案查处。 | ①督促所有新建和在建用海项目按要求安装海域使用动态监管摄像头，接入市海域使用动态监管中心，实现对用海项目实时监控。 ②完善海洋执法案件办案程序。 ③加强有关法律法规宣传，督促沿海各镇在海岸线邻近区域设置海域范围图以及相关法律法规宣传牌。 ④长期坚持：认真落实海域海岛监管巡查制度，发现疑似未批先填违法行为须立即组织调查，并依法处理，坚决杜绝未批先填违法行为。 | 东莞市政府 |
| 第二类，围填海执法监管不力 | （八）存在以罚代管、填大罚小现象 | 14. 2011年7月至2012年11月期间，东莞虎门镇人民政府未经批准填海5.64公顷建设环岛路，2013年省海洋部门仅对其中0.2公顷违法填海进行查处，剩余5.44公顷直至2017年10月才由东莞市立案查处。 | ①完善海洋违法案件办案程序。 ②督促各地开展海洋执法业务培训和案卷评查，进一步提高基层海洋执法人员依法行政能力。 ③长期坚持：指导和监督基层执法队伍落实监管属地责任，严格执行执法巡查工作，全面加强用海项目监管。 | 省农业农村厅 |
|  | （九）违法填海查处不及时 | 15. 珠海市在2014年1月发现珠海大横琴投资有限公司非法填海建设横琴深井湾北岸临时码头后，未立案查处。2014-2015年，经横琴管委会规划国土局、横琴管委会建设环保局分别函告违法行为，仍拒绝立案。直至2017年9月，督察进驻前才立案。 | ①完成案件查处，依法作出行政处罚决定。 ②督促用海单位恢复海域原状。 ③长期坚持：严格执行执法巡查工作制度和违法案件查处制度，对违法行为及时发现、及时调查、及时处理。 | 珠海市政府 |
|  |  | 16. 曾显彪村民填海（惠东县平海镇碧甲村委塘和元村非法占用海域案）2015年9月29日立案，2017年3月14日才作出处罚决定，超出海洋行政处罚的办案期限。 | ①依法加大对该案件执行力度。 ②组织开展执法办案业务培训，提高执法人员依法办案意识。 ③长期坚持：严格执行执法巡查工作制度和违法案件查处制度，对违法行为及时发现、及时调查、及时处理。 | 惠州市政府 |
| 第二类，围填海执法监管不力 | （十）行政执法乱作为 | 17. 2017年，江门市新会区对广东粤电新会发电有限公司厂区护岸工程非法填海，不依法作出处罚决定，在将有关情况函告水利部门并由水利部门处罚后，错误适用“一事不再罚”原则，对未经批准填海2.7597公顷的违法行为仅发《责令限期改正通知书》，未作出罚款3187.45万元的处罚决定，使违法企业逃避海域监管。 | ①严格按照海域使用管理法律法规的规定，对广东粤电新会发电有限公司作出行政处罚决定。 ②组织开展执法办案业务培训，提高执法人员依法办案意识。 ③长期坚持：严格执行执法巡查工作制度和违法案件查处制度，对违法行为及时发现、及时调查、及时处理。 | 江门市政府 |
|  |  | 18. 廉江市2013年8月发现的龙头沙国家一级渔港项目违法填海，直至2015年审计署审计指出时方立案，审计结束后立即撤案。 | ①对廉江市龙头沙国家一级渔港项目违法用海行为立案调查，并依法进行处罚，监督处罚决定执行。 ②长期坚持：严格执行执法巡查工作制度和违法案件查处制度，对违法行为及时发现、及时调查、及时处理。 | 湛江市政府 |
| 第二类，围填海执法监管不力 | （十）行政执法乱作为 | 19. 茂名市滨海新区管委会为推进项目建设，在吴华辉、周盛华未批准填海行政处罚案（〔2013〕001号）移交至本单位之前就作出撤案决定，对违法者不但没有依法查处，反而向上级机关承诺解决违法者的补偿安置，导致其他违法者竞相效仿。 | ①依法对违法填海行为进行立案查处。 ②加强海洋执法队伍培训，提高海洋案件办理能力，纠正执法文书错误。 ③严格执行执法巡查工作制度和违法案件查处制度，对违法行为及时发现、及时调查、及时处理。 | 茂名市政府 |
|  |  | 20. 广东省与中山、湛江、深圳等市在办理围填海违法案件过程中存在案件移交不规范、反复移交、移交后原办案单位不结案、接收单位不重新立案等问题。 | ①进一步完善海洋行政执法案件移送管理规定，强化案件主办人员负责制，及时办结案件。 ②梳理近年来涉及移交的案件，组织全面核查，对移交、立案、结案等环节存在的不规范、不完善问题进行整改。 ③组织开展专门培训，进一步提升海洋执法人员的业务能力。 ④长期坚持：严格落实违法围填海案件属地管理制度，对发现的违法行为由违法行为发生地的自然资源行政主管部门负责查办。 | 深圳、中山、湛江等市政府 |
| 第二类，围填海执法监管不力 | （十）行政执法乱作为 | 20. 广东省与中山、湛江、深圳等市在办理围填海违法案件过程中存在案件移交不规范、反复移交、移交后原办案单位不结案、接收单位不重新立案等问题。 | ①督促各地完成围填海案件移交不规范问题的整改。 ②进一步规范案件移送办理程序。 ③组织开展案卷评查，督促全省海洋执法队伍严格执行相关规定，落实围填海案件属地管辖制度。 ④督促各地组织开展海洋执法业务培训，提高执法能力。 | 省农业农村厅 |
|  |  | 21.广东省在办理涉及桥梁用海案件时，未按照《海籍调查规范》规定的缴纳海域使用金标准进行计罚，导致处罚金额少于应缴金额。如：茂名滨海控股有限公司未经批准占用海域行政处罚案（〔2017〕003）。 | ①重新委托有海域测绘资质的单位对该项目桥梁部分涉嫌违法占用海域面积进行测量，并根据新的测量报告和处罚标准依法作出行政处罚。 ②组织开展执法人员培训，提高业务水平及执法办案能力。 ③完成对类似案件的排查整改工作，防止类似违法用海行为再次发生。 | 茂名市政府 |
| 第二类，围填海执法监管不力 | （十）行政执法乱作为 | 22. 海丰县鲘门“省二类”渔港未经批准填海，海丰县未对违法填海行为立案处罚，而是越权以未编报《海洋环境影响报告书》为由立案，对鲘门渔港未经批准填海9.6178公顷的违法行为仅依据《海洋环境影响报告书》未经核准立案处罚5万元。2016年12月，中国海监广东省总队在有关部门向其了解案件查处情况时，未全面提供案件的查处情况，出具“海丰县海洋与渔业局对鲘门渔港项目出现的违法行为作出行政处罚，罚款5万元”的说明，间接导致鲘门“省二类”渔港工程项目在未批先填行为未被查处的情况下获得省政府的项目用海批复。 | ①依据有关法律法规，重新对违法填海行为立案查处，并依法作出行政处罚。 ②组织开展执法人员培训，提高海洋行政执法能力。 ③长期坚持：严格执行执法巡查工作制度和违法案件查处制度，对违法行为及时发现、及时调查、及时处理。 | 汕尾市政府 |
|  |  |  | ①督促地方按照属地管理原则依法对违法填海行为进行立案查处。 ②指导汕尾市加强基层执法人员培训，提高海洋行政执法能力。 ③完善海域行政审批和海监执法工作协调机制，相互及时通报审批和执法信息。 | 省农业农村厅、省自然资源厅 |
|  | （十一）行政执法不作为 | 23. 惠来县沟疏村LNG西侧简易码头2016年1月开始未经批准占用海域建设非透水构筑物，惠来县海监大队至今未进行查处。 | ①完成案件查处，依法作出行政处罚决定。 ②组织开展执法人员培训，提高海洋行政执法能力。 ③长期坚持：严格执行执法巡查工作制度和违法案件查处制度，对违法行为及时发现、及时调查、及时处理。 | 揭阳市政府 |
| 第二类，围填海执法监管不力 | （十一）行政执法不作为 | 24. 2017年2月，茂名白蕉海堤在原基础上加高加宽。茂名市在执法检查时发现该工程涉嫌非法填海，未立案查处，仅要求业主限期申请补办海域使用手续。该项目至今未立案，也未取得合法用海手续。 | ①完成非法填海面积测量。 ②完成案件查处，依法作出行政处罚决定。 ③组织开展执法人员培训，提高海洋行政执法能力。 ④长期坚持：严格执行海域使用相关法律法规，规划及新建海堤工程项目时应征求自然资源部门意见，涉及海域使用的，依法办理海域使用权证书。 | 茂名市政府 |
|  | （十二）行政处罚名罚实保 | 25. 中山翠亨新区管委会向其下属企业中山火炬开发区临海工业园开发有限公司返还违法填海罚款，目前已实际拨付2.7亿元。 | ①追缴违规返还给业主单位的资金，收回财政。 ②开展财政业务人员学习培训，强化法律意识，杜绝财政资金直接支付违法罚款情况发生。 ③长期坚持：严格执行有关法律法规和资金收支管理制度，规范专项资金使用。 | 中山市政府 |
| 第二类，围填海执法监管不力 | （十二）行政处罚名罚实保 | 26. 2017年，茂名电白区财政局直接用财政资金支付电白区水东堤围工程管理所应缴罚款3038.31万元。 | ①退回财政直接支付的违法用海罚款，依法由违法用海业主自行缴纳违法用海罚款。 ②开展财政业务人员学习培训，强化法律意识，杜绝财政资金直接支付违法罚款情况发生。 ③长期坚持：严格执行有关法律法规和资金收支管理制度，规范专项资金使用。 | 茂名市政府 |
|  |  | 27. 湛江市对东海岛开发投资有限公司违法填海处罚5.17亿元，指定当事人将处罚款缴入湛江经济开发区账户，未按规定缴入市财政的罚没款专户。 | ①退回违法填海处罚款5.17亿元，缴入市财政罚没款专户。 ②组织财政业务人员学习培训，强化法律意识，杜绝类似情况发生。 ③长期坚持：严格执行有关法律法规和资金收支管理制度，规范专项资金使用。 | 湛江市政府 |
| 第三类，海洋生态环境保护问题突出 | （十三）入海排污口摸排清理工作滞后，底数不清 | 28. 根据《水污染防治行动计划》和《近岸海域污染防治方案》要求，沿海各省（区、市）应在2017年6月底前完成本行政区内入海排污口摸底排查，2017年年底完成全面清理非法或设置不合理入海排污口工作。但广东省发文要求全省在2017年10月31日前完成核查，在2018年8月31日前完成清理工作，入海排污口摸排、清理工作较为滞后。督查期间，广东省提交的排查结果为入海排污口548个，养殖排水口299个；但督察组核查发现，全省入海排污口1528个，养殖排水口891个，实际存在的入海排污口数量远超广东省摸排数量，摸排底数不清。非法和设置不合理入海排污口清理不力，大多没有清理完成。 | ①组织开展入海排污口排查、核实，全面掌握辖区内入海排污口情况。进一步核实非法或设置不合理入海排污口，梳理出清单，制定综合清理整治方案。 ②对非法或设置不合理的入海排污口进行清理，对规定明确要求清理的入海排污口，责令关闭；对未经审批设立的入海排污口，责令按要求完成整改。 ③长期坚持：落实近岸海域监测监视工作，安排专项资金，明确责任部门，定期发布监测信息。 ④长期坚持：落实入海排污口监管责任。严格按照相关法律法规要求，规范排污口设置，对入海排污口实行清单管理，依法监管。加强合理合法入海排污口规范管理，按照污染源相关管理规定实施环境监管。 | 沿海各地级以上市政府 |
|  |  |  | ①按照国家十部委印发的《近岸海域污染防治方案》要求，督促沿海各市全面排查入海排污口，分门别类，完善清单。 ②指导沿海各地级以上市根据《近岸海域污染防治方案》提出的判定条件，判定非法或设置不合理的入海排污口。督促沿海各市制定并实施非法或设置不合理入海排污口清理整治方案，对非法或设置不合理入海排污口，发现一个，清理整治一个。 | 省生态环境厅 |
| 第三类，海洋生态环境保护问题突出 | （十三）入海排污口摸排清理工作滞后，底数不清 | 28. 根据《水污染防治行动计划》和《近岸海域污染防治方案》要求，沿海各省（区、市）应在2017年6月底前完成本行政区内入海排污口摸底排查，2017年年底完成全面清理非法或设置不合理入海排污口工作。但广东省发文要求全省在2017年10月31日前完成核查，在2018年8月31日前完成清理工作，入海排污口摸排、清理工作较为滞后。督查期间，广东省提交的排查结果为入海排污口548个，养殖排水口299个；但督察组核查发现，全省入海排污口1528个，养殖排水口891个，实际存在的入海排污口数量远超广东省摸排数量，摸排底数不清。非法和设置不合理入海排污口清理不力，大多没有清理完成。 | ①指导沿海各地级以上市按照相关技术规范和要求，开展入海排污口、养殖排水口等陆源入海污染源核查工作，按规范完善污染源信息。 ②组织各沿海市开展入海污染源信息分类统计。 ③长期坚持：安排专项资金全面开展近岸海域环境监测监视工作。 | 省生态环境厅、省农业农村厅 |
| 第三类，海洋生态环境保护问题突出 | （十四）入海排污口监管不到位，部分排污口存在超标排放现象 | 29. 广东省合法审批的入海排污口仅125个，大量入海排污口未纳入监管范围。广东省实施监测的75个入海排污口，有26个连续五年超标排放，占比约35%，包括茂名电白县博贺渔港排污口、阳江溪头镇市政排污口、东莞东宝河（茅洲河）入海口、深圳蛇口工业区污水处理厂和湛江晨鸣70万吨木浆项目入海排污口等。部分重点排污口邻近海域水质常年超标，包括广州威达高造纸厂排污口、东莞沙田丽海纺织印染有限公司排污口、东莞东宝河（茅洲河）入海口、深圳蛇口工业园区污水处理厂、中石化茂名分公司化工分部排污口和珠海凤凰河排洪渠入海口等。 | ①规范入海排污口设置和管理，监督入海排污口依法依规落实备案制度，设立本地区入海排污口管理台账。 ②2020年12月底前：开展超标排放入海排污口整治工作，完成整治任务。东莞市政府对超标排放的市政排污口、入海河流、工业排污口制定整改方案，查清污染来源，研究制定科学有效的整改措施，明确整治时限、整改责任，切实落实各项污染治理措施。 ③长期坚持：加大财政投入，加强重点海湾和近岸海域监测监视，强化入海排污口的监督检查，及时对超标排放的入海排污口进行监督检查和整改落实，严禁陆域污染物未经处理直排入海，确保入海排污口达标排放。 | 东莞市政府 |
| 第三类，海洋生态环境保护问题突出 | （十四）入海排污口监管不到位，部分排污口存在超标排放现象 | 29. 广东省合法审批的入海排污口仅125个，大量入海排污口未纳入监管范围。广东省实施监测的75个入海排污口，有26个连续五年超标排放，占比约35%，包括茂名电白县博贺渔港排污口、阳江溪头镇市政排污口、东莞东宝河（茅洲河）入海口、深圳蛇口工业区污水处理厂和湛江晨鸣70万吨木浆项目入海排污口等。部分重点排污口邻近海域水质常年超标，包括广州威达高造纸厂排污口、东莞沙田丽海纺织印染有限公司排污口、东莞东宝河（茅洲河）入海口、深圳蛇口工业园区污水处理厂、中石化茂名分公司化工分部排污口和珠海凤凰河排洪渠入海口等。 | ①规范入海排污口设置和管理，监督入海排污口依法依规落实备案制度，设立本地区入海排污口管理台账。 ②2020年12月底前：开展超标排放入海排污口整治工作，完成整治任务。广州、深圳、珠海、湛江、阳江、茂名等市政府对超标排放的市政排污口、入海河流、工业排污口制定整改方案，查清污染来源，研究制定科学有效的整改措施，明确整治时限、整改责任，切实落实各项污染治理措施。 ③长期坚持：加大财政投入，加强重点海湾和近岸海域监测监视，强化入海排污口的监督检查，及时对超标排放的入海排污口进行监督检查和整改落实，严禁陆域污染物未经处理直排入海，确保入海排污口达标排放。 | 广州、深圳、珠海、汕头、惠州、中山、江门、汕尾、湛江、阳江、茂名、潮州、揭阳 市政府 |
| 第三类，海洋生态环境保护问题突出 | （十四）入海排污口监管不到位，部分排污口存在超标排放现象 | 29. 广东省合法审批的入海排污口仅125个，大量入海排污口未纳入监管范围。广东省实施监测的75个入海排污口，有26个连续五年超标排放，占比约35%，包括茂名电白县博贺渔港排污口、阳江溪头镇市政排污口、东莞东宝河（茅洲河）入海口、深圳蛇口工业区污水处理厂和湛江晨鸣70万吨木浆项目入海排污口等。部分重点排污口邻近海域水质常年超标，包括广州威达高造纸厂排污口、东莞沙田丽海纺织印染有限公司排污口、东莞东宝河（茅洲河）入海口、深圳蛇口工业园区污水处理厂、中石化茂名分公司化工分部排污口和珠海凤凰河排洪渠入海口等。 | ①对26个连续五年超标排放的入海排污口进行专项执法检查，核实有关排污口性质和排污情况，督促沿海相关市政府制定并落实整治措施。 ②完成工业企业排污口整治并达标排放。 ③2020年12月底前：完成其他排污口整治并达标排放。 ④长期坚持：加大入海排污口执法检查力度，定期开展现场检查、抽查，建立入海排污口动态管理长效机制。 ⑤长期坚持：严格落实相关法律法规和规定，根据海洋功能区划、海水动力条件和有关规范，严格组织论证，科学规范设置入海排污口。严格执行排污口备案制度，排污单位须按规定报地级以上市生态环境部门备案。 ⑥长期坚持：加强合法设置入海排污口监管，实施清单管理，开展溯源排查，查清所有实际使用排污口的责任单位（直排海污染源），根据入海排污口类别，按分类管理原则，明确各相关部门监管职责。 | 省生态环境厅 |
| 第三类，海洋生态环境保护问题突出 | （十五）部分海域陆源污染治理形势严峻 | 30. 广东陆域垃圾处理设施建设未按《广东省生活垃圾无害化处理设施建设“十二五”规划》和《广东省水污染防治行动计划实施方案》规定时限推进实施，原本2015年底应完成的建设任务，沿海城市至今仍有16项未完成建设，2项未开工；生活垃圾处理方面，要求至2017年底建成71个生活垃圾处理设施，截至11月底，仍有10个生活垃圾处理设施未开工建设。由于陆源垃圾处理不到位，覆盖近岸海域、沿海陆域、入海河流的垃圾收集、中转、处置和监管机制尚未建立，加上生活垃圾、近岸海域养殖和船舶倾倒垃圾、沿海工业企业产生的废弃物入海尚未得到有效治理，部分成为海漂垃圾来源。据统计，在广东开展的海漂垃圾和海上违法倾倒垃圾专项行动中，仅2016年第四季度涉案垃圾数量就高达8000吨。 | ①2020年12月底前：按照《广东省生活垃圾无害化处理设施建设“十二五”规划》和《广东省水污染防治行动计划实施方案》，加快未完成建设和未开工建设的垃圾处理设施建设，到2020年底全部建成并投入使用。 ②长期坚持：加强陆源垃圾管理，建立覆盖近岸海域、沿海陆域、入海河流的垃圾收集、中转、处置和监管机制，及时对生活垃圾和船舶倾倒垃圾、沿海工业企业产生的废弃物进行收集处理和清理转运。 ③长期坚持：建立联合执法机制，严厉打击废弃物的非法转移、倾倒和处置行为。加强对各类道路、山沟、河岸、湖边、海滩等场所的巡查，依法查处违法排放和倾倒垃圾行为。加强港口码头和海上船舶监管，加大对各类运输船舶的检查力度，严防在海洋违法倾倒垃圾。 | 沿海各地级以上市政府 |
| 第三类，海洋生态环境保护问题突出 | （十五）部分海域陆源污染治理形势严峻 | 30. 广东陆域垃圾处理设施建设未按《广东省生活垃圾无害化处理设施建设“十二五”规划》和《广东省水污染防治行动计划实施方案》规定时限推进实施，原本2015年底应完成的建设任务，沿海城市至今仍有16项未完成建设，2项未开工；生活垃圾处理方面，要求至2017年底建成71个生活垃圾处理设施，截至11月底，仍有10个生活垃圾处理设施未开工建设。由于陆源垃圾处理不到位，覆盖近岸海域、沿海陆域、入海河流的垃圾收集、中转、处置和监管机制尚未建立，加上生活垃圾、近岸海域养殖和船舶倾倒垃圾、沿海工业企业产生的废弃物入海尚未得到有效治理，部分成为海漂垃圾来源。据统计，在广东开展的海漂垃圾和海上违法倾倒垃圾专项行动中，仅2016年第四季度涉案垃圾数量就高达8000吨。 | ①对相关地市生活垃圾处理设施开展现场督导和技术指导，定期通报全省生活垃圾处理设施建设进度，加快推进生活垃圾处理设施建设。 ②督促未开工建设的生活垃圾处理设施尽快开工。指导、督促相关地市政府加快生活垃圾处理设施建设。 ③2020年12月底前：指导、督促相关地市将未完成建设的处理设施建成，全面提高生活垃圾无害化处理能力。 ④长期坚持：督促地市政府强化设施运营管理，组织对已建成的生活垃圾处理设施开展无害化等级评价，切实提高生活垃圾规范运营水平。 ⑤长期坚持：指导地市强化生活垃圾跨界清运处置过程监管，严厉打击违法违规运输处置生活垃圾行为。 | 省住房城乡建设厅 |
|  |  |  | ①出台全省工业企业固体废物污染防治工作指导意见，加强工业固体废物监管。 ②长期坚持：联合相关部门加强工业固体废物源头管控和环境监管，严厉打击违法堆放、倾倒、转移工业固体废物的行为。 | 省生态环境厅 |
| 第三类，海洋生态环境保护问题突出 | （十五）部分海域陆源污染治理形势严峻 | 30. 广东陆域垃圾处理设施建设未按《广东省生活垃圾无害化处理设施建设“十二五”规划》和《广东省水污染防治行动计划实施方案》规定时限推进实施，原本2015年底应完成的建设任务，沿海城市至今仍有16项未完成建设，2项未开工；生活垃圾处理方面，要求至2017年底建成71个生活垃圾处理设施，截至11月底，仍有10个生活垃圾处理设施未开工建设。由于陆源垃圾处理不到位，覆盖近岸海域、沿海陆域、入海河流的垃圾收集、中转、处置和监管机制尚未建立，加上生活垃圾、近岸海域养殖和船舶倾倒垃圾、沿海工业企业产生的废弃物入海尚未得到有效治理，部分成为海漂垃圾来源。据统计，在广东开展的海漂垃圾和海上违法倾倒垃圾专项行动中，仅2016年第四季度涉案垃圾数量就高达8000吨。 | 长期坚持：严禁港口船舶违法装卸和运输垃圾。严格实施《广东省交通运输厅关于进一步严厉打击水路非法跨地区转移固体废物的通知》，开展重点检查和督办，督促各地市交通运输主管部门切实落实有关工作措施。 | 省交通运输厅 |
|  |  |  | ①长期坚持：落实《广东省人民政府办公厅关于建立预防与打击违法处理垃圾行为长效机制的意见》，指导各级海洋执法队伍开展日常巡查，加大打击力度，严查海上违法倾倒固体废弃物行为，严肃处理违法倾倒案件。 ②长期坚持：组织开展珠江口及其他重点海域跨部门联合执法专项执法行动，建立“海上查”执法协作长效机制。 ③长期坚持：强化“两法衔接”，依法追究海上违法倾倒固体废弃物相关责任人法律责任。 | 省农业农村厅 |
| 第三类，海洋生态环境保护问题突出 | （十五）部分海域陆源污染治理形势严峻 | - 广东陆域垃圾处理设施建设未按《广东省生活垃圾无害化处理设施建设“十二五”规划》和《广东省水污染防治行动计划实施方案》规定时限推进实施，原本2015年底应完成的建设任务，沿海城市至今仍有16项未完成建设，2项未开工；生活垃圾处理方面，要求至2017年底建成71个生活垃圾处理设施，截至11月底，仍有10个生活垃圾处理设施未开工建设。由于陆源垃圾处理不到位，覆盖近岸海域、沿海陆域、入海河流的垃圾收集、中转、处置和监管机制尚未建立，加上生活垃圾、近岸海域养殖和船舶倾倒垃圾、沿海工业企业产生的废弃物入海尚未得到有效治理，部分成为海漂垃圾来源。据统计，在广东开展的海漂垃圾和海上违法倾倒垃圾专项行动中，仅2016年第四季度涉案垃圾数量就高达8000吨。 | ①长期坚持：配合查处船舶非法倾倒行为。结合船舶日常水上交通安全监管工作，执法力量下沉，加强现场巡航，积极参加地方政府或其他职能部门组织开展的联合执法行动，加强与相关职能部门的沟通，齐抓共管，形成监管合力，全力协助有关主管部门查处船舶违法倾废行为。 ②长期坚持：掌握和核查辖区船舶进出港报告动态，结合船舶自动识别系统、船舶交通管理系统、闭路电视、智慧海事平台等多种手段核实在港船舶进出港报告情况，发现问题要及时处理并责令改正，发现可疑船舶要实施现场检查。 ③长期坚持：结合中小型船舶安全管理专项整治行动，将辖区装运散装货物的中小型船舶作为监管重点，加强此类船舶的监督检查，查处船舶非法改装、套牌、假牌假证以及运输船舶未按规定进出港报告、违反禁行、超载、超速等水上交通违法行为。 ④长期坚持：在检查过程中发现船舶装运货物涉嫌为固体废物的或者船舶涉嫌违法倾倒固体废物的，及时通报或移交有关部门处理。 | 广东海事局 |
| 第三类，海洋生态环境保护问题突出 | （十五）部分海域陆源污染治理形势严峻 | 31. 广东省经河流携带入海的污染物总量高达471万吨/年，其中珠江口海域汇聚了全省入海污染物总量的83%。2017年，广东省40个入海河流断面水质优良率为58%，劣V类比例为23%，其中练江、深圳河、淡澳河、泮沙排洪渠和寨头河等入海河流近五年均为劣V类水质。受陆源污染物排海影响，广东省近岸仍有12%的海域为劣四类水质，主要分布在珠江口、汕头港、湛江港等河口和海湾。 | ①深圳、汕头、揭阳、惠州、中山、茂名市制定深圳河、练江、淡澳河、泮沙排洪渠和寨头河等入海河流整治方案。 ②2020年12月底前：认真落实国家《水污染防治行动计划》《近岸海域污染防治方案》和《广东省近岸海域污染防治实施方案》《广东省打好污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》等要求，落实“河长制”的各项要求，切实做好入海河流污染治理工作。坚持陆海统筹、源头管控、综合治理，有效控制河流入海污染物总量，到2020年底，基本消除劣Ⅴ类水体。 ③长期坚持：进行珠江口、汕头港、湛江港等河口和海湾的专项生态环境治理工作。湛江市制定湛江湾专项整治修复方案，重点完成湾区内非法养殖清理工作，加强城市生活污水排放处理，修复海岸线，做好湛江湾水域生态环境治理，形成示范效应。 ④长期坚持：开展入海河流综合整治，持续开展河流水质监测工作。提高沿岸市政截污、城镇污水处理设施氮磷去除能力，加快污水处理厂建设步伐及现有城镇污水处理设施升级改造；加强污染物排放监测和监管；加强畜禽养殖与农村面源污染控制。 | 沿海各地级以上市政府 |
|  |  |  | ①2020年12月底前：大力整治入海河流。全面落实河长制，对水质劣于Ⅴ类或不达标的入海河流，督促沿海各市因地制宜采取有针对性的工程和管理措施，开展“一河一策”整治，按期达到整治目标。 ②长期坚持：全面落实《广东省近岸海域污染防治实施方案》，狠抓近岸海域污染整治。 ③长期坚持：坚持陆海统筹、综合治理，以控制陆源污染物为重点，加强近岸海域污染防治。 | 省生态环境厅 |
| 第三类，海洋生态环境保护问题突出 | （十五）部分海域陆源污染治理形势严峻 | 31. 广东省经河流携带入海的污染物总量高达471万吨/年，其中珠江口海域汇聚了全省入海污染物总量的83%。2017年，广东省40个入海河流断面水质优良率为58%，劣V类比例为23%，其中练江、深圳河、淡澳河、泮沙排洪渠和寨头河等入海河流近五年均为劣V类水质。受陆源污染物排海影响，广东省近岸仍有12%的海域为劣四类水质，主要分布在珠江口、汕头港、湛江港等河口和海湾。 | ①2020年12月底前：落实《广东省近岸海域污染防治实施方案》，加强近岸海域海洋环境监测，监督指导沿海各地级以上市全面开展监测工作，按时保质完成年度监测任务，及时评价海域水质状况。 ②长期坚持：落实《广东省打好污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》，重点推进珠江口综合整治，改善珠江口近岸水质。 ③长期坚持：加强河口海域海洋环境监测，组织开展24条重点河流入海断面监测工作，有力推动入海河流污染治理，促进河口海域水质改善。 ④长期坚持：建立监测信息公开和通报机制，实行监测信息与有关部门共享，定期发布近岸海域和入海河流监测信息，通报入海河流不达标情况。 | 省生态环境厅 |
|  | （十六）个别海洋保护区管理不到位 | 32. 2012年，徐闻县人民政府对湛江徐闻珊瑚礁国家级自然保护区缓冲区内两处面积分别为99.247和98.633公顷的围塘养殖用海，超出权限审批开放式养殖用海，直至2017年12月22日才注销。 | ①进一步做好跟踪注销海域使用权证的后续管理工作，加强执法监管，加大违法违规用海行为的查处力度。 ②制定广东徐闻珊瑚礁国家级自然保护区管理规定，切实加强自然保护区保护管理工作，实现管理规范化。 ③按照保护区管理有关规定，考虑沿岸生产生活实际，合理规划、科学论证，依法依规对保护区范围和功能区进行优化调整。 ④完成保护区勘界立标工作。 | 湛江市政府 |
| 第三类，海洋生态环境保护问题突出 | （十六）个别海洋保护区管理不到位 | 33. 湛江国家级红树林自然保护区实际管控边界与公布边界不一致，历史形成的4800多公顷养殖场至今未完全清退，局部侵占或破环红树林现象依然存在；位于保护区内的湛江晨鸣70万吨木浆项目排污口长期超标排放。 | ①加强对企业入海排污监管，责成湛江晨鸣纸业有限公司采取有效措施，切实做好污水处理工作，确保企业废水达标排放。 ②完成湛江红树林国家级自然保护区总体规划文本编制工作。 ③加强自然生态保护和海域污染防治，强化海洋环境监测，开展对自然保护区内入海排污口的清理整顿，加大对设置不合理、超标排放污染物的陆源入海排污口整治力度，完成自然保护区入海排污口整治任务，有效保护海洋重要生态区域。 ④2020年12月底前：严格管控海洋开发利用活动，对核心区1300多公顷和实验区3500多公顷养殖场进行分类清理，依法撤销保护区内的海域使用权证和养殖证。组织对遭受破坏的红树林进行修复。 | 湛江市政府 |
| 第三类，海洋生态环境保护问题突出 | （十六）个别海洋保护区管理不到位 | 33. 湛江国家级红树林自然保护区实际管控边界与公布边界不一致，历史形成的4800多公顷养殖场至今未完全清退，局部侵占或破环红树林现象依然存在；位于保护区内的湛江晨鸣70万吨木浆项目排污口长期超标排放。 | ①组织对遭到破坏的红树林环境进行生态修复，做好管控工作。 ②指导湛江市政府科学编制湛江红树林自然保护区总体规划。 ③2020年12月底前：督促湛江市政府积极筹措资金，对核心区1300 多公顷养殖场进行清理，对实验区3500多公顷养殖场采取一定生态补偿或异地增补等方式进行处理，依法撤销保护区内的海域使用权证和养殖证。 ④长期坚持：指导湛江市政府完善自然保护区《边界调整方案》《养殖塘整改方案》《广东湛江红树林国家级自然保护区管理办法》等管理制度，加大执法和保护力度，推动历史遗留问题逐步得到解决。 | 省自然资源厅 |
|  |  |  | ①组织对湛江晨鸣纸业等涉及红树林自然保护区的项目开展专项检查，指导湛江市政府加强红树林自然保护区生态环境保护工作，督促湛江晨鸣纸业加强污染治理，确保污染物稳定达标排放。 ②2020年12月底前：配合湛江市政府、省自然资源厅推进湛江国家级红树林自然保护区核准保护区边界范围。 | 省生态环境厅 |
| 第三类，海洋生态环境保护问题突出 | （十七）海域海岛修复项目推进缓慢 | 34. 全省33个中央财政资金支持的海域海岛整治修复项目，按时完成项目验收的只有4项，未按期完成的27项，至今未开工2项，总体进展缓慢。 | ①有关地市对财政资金已收回的项目，由项目承担单位说明原因并提出整改措施。 ②2020年12月底前：完善相关手续，加强沟通协调，督促施工单位加快施工进度，加强项目现场监督管理，研究解决施工过程中的问题，确保项目按时保质完成并竣工验收。 | 深圳、珠海、汕头、惠州、汕尾、东莞、江门、阳江、湛江、茂名、潮州、揭阳市政府 |
|  |  |  | ①对至今尚未开工的项目，督促当地市政府限期整改。 ②对已开工的项目，督促指导项目所在地政府加快推进项目建设，待项目完成后加快组织验收。 ③对已申请验收的项目，按照中央海岛和海域保护资金项目相关办法，推进验收工作。 ④2020年12月底前：基本完成项目验收。 ⑤2020年12月底前：制订全省海岸带生态修复规划。 | 省自然资源厅 |
| 第三类，海洋生态环境保护问题突出 | （十七）海域海岛修复项目推进缓慢 | 35. 粤东柘林湾海洋生态修复与保护项目2016年5月完工、汕尾市品清湖海域空间整理和西北部海岸景观综合整治工程2016年3月完工、珠江口及邻近海域生态修复项目（惠州）2015年8月完工至今未验收、惠州市赤砂湾海域海岸带综合整治修复项目2016年3月完工、粤东南澳岛海域海岸带整治修复项目2014年4月完工，但至今未验收。 | ①落实项目验收资料的收集、整理工作，督促项目单位完成自验收。 ②完成项目验收，做好资料归档和后续管理工作。 | 汕头、惠州、汕尾、潮州市政府 |
|  |  | 36. 深圳市前海合作区海岸带整治修复工程实施进度滞后。2012年下达中央财政资金3000万元，项目实施周期为2013年1月1日至2014年2月13日。目前仅完成第一期工程，其他项目预计2019年开工。 | ①加快推进前海湾清淤工程竣工验收。 ②加强沟通协调，完成446米生态种植岸线施工。 ③完成项目验收，做好资料归档和后续管理工作。 | 深圳市政府 |
| 第三类，海洋生态环境保护问题突出 | （十七）海域海岛修复项目推进缓慢 | 37.珠海市横琴新区海岸带综合整治修复试点项目建设进展滞后。2015年10月国家海洋局批复项目实施方案，实施周期为2年，2015年下达中央资金9000万元。该项目在2017年10月正式开工，代建公司珠海蓝湾投资建设有限公司目前支付工程进度款1479.74万元，余7520.26万元未支付。 | ①成立工作领导小组，定期协调、督办项目建设，加快资金支付进度。制定剩余中央资金月度使用计划，加快项目建设，确保完成中央分成海域使用金支付工作。 ②积极协调，按规定将用于湿地保护环境监测与监管码头建设资金收回或调整使用。 ③监督管理中央资金使用，推进项目完工并完成验收。 | 珠海市政府 |
|  |  | 38. 考洋洲-罂公洲至赤岸区域海岸带整治及生态修复工程项目实施进度滞后。根据项目实施方案，2015年中央财政安排3000万元，应于2016年12月实施完成。项目在2017年4月才开工。 | ①加大项目推进力度，对重点阶段和关键环节认真研判，倒排工期，实行挂图作战。 ②加强项目现场监督管理，定期召开例会，研究解决施工过程中的问题，确保项目按时保质完成。 ③完成项目验收。 | 惠州市政府 |
|  |  | 39. 汕尾市龟龄岛保护与开发利用示范工程项目实施进度滞后。2014年下达中央资金9500万，实施周期为2年。项目2016年8月开始施工建设，至今未完工。 | 加强项目监管，督促施工单位加快施工，并完成项目验收。 | 汕尾市政府 |
| 第三类，海洋生态环境保护问题突出 | （十七）海域海岛修复项目推进缓慢 | 40. 汕尾市小岛生态保护与修复项目实施进度滞后。2015年9月下达中央资金2000万元，实施周期为2年。项目在2017年11月完成项目工程设计预算，至今未开工。 | 督促施工单位加快施工并完工，完成工程竣工验收和工程结算工作。 | 汕尾市政府 |
|  |  | 41. 粤西硇洲岛海域海岸带整治修复项目实施进度滞后。2012年下达中央财政资金2121万元，项目实施周期2013年1月-2015年6月，至督察时，项目款支付1047万元，至今尚未完工。 | 完工并完成项目验收结算。 | 湛江市政府 |
|  |  | 42. 饶平县西澳岛生态保护与修复项目建设进展滞后。项目于2015年7月下达中央财政资金2000万元，实施周期为2015年-2017年。目前项目在2017年10月完成主体工程招投标工作。 | 建立倒逼机制，倒排工程完成时间表，制定加快工程建设工作计划，完成项目验收。 | 潮州市政府 |
| 第三类，海洋生态环境保护问题突出 | （十七）海域海岛修复项目推进缓慢 | 43. 江门下川独湾码头防波堤工程2012年下达中央财政资金1794万元，目前尚未开工。 | ①落实项目管理领导小组成员责任，积极协调各方加强施工管理，加快施工进度。 ②督促施工单位落实施工船只和回填基坑的砂石资源，尽快恢复施工，严格按照施工合同进行施工。 ③加强资金管理，及时支付施工单位的工程进度款，完善相关增加工程的报批手续。 ④完成项目验收。 | 江门市政府 |
|  |  | 44. 广东省靖海湾绿洲海域海岸带综合整治与修复项目实施进度滞后，2012年下达中央财政资金2696万元，实施周期为2012年-2014年，至今未开工。 | ①制订工作计划，明确责任，倒排工期，采取切实有效措施，加快推进项目建设进度。 ②完成一期工程造价审核，同时确保项目资金到位，做好资金监管工作。 ③开工建设。 ④2020年12月底前：完成项目验收。 | 揭阳市政府 |
| 第四类，例行督察发现的其他问题 | （十八）海岛保护与管理工作存在薄弱环节 | 45. 东耳环沙因鉴江口供水枢纽工程造成海岛特性丧失。 | ①依法依规开展调查处理。 ②长期坚持：加强海岛执法巡查及监视监测，严厉打击非法用岛和破坏海岛生态环境的行为。 ③长期坚持：加强涉及海岛的用海项目现场踏勘，加强用海项目对海岛影响的评估。 ④长期坚持：加强辖区内海岛保护与监管，加大行政执法人员的业务培训，提高海岛监管水平。加大宣传力度，提高全社会海岛保护意识。 | 湛江市政府 |
|  |  | 46. 两峡礁、牛屎礁被陆丰核电项目填海造地填埋，造成海岛特性丧失。 | ①依法依规开展调查处理。 ②督促项目单位依法办理用岛手续，作出生态补偿。 ③长期坚持：加强涉及海岛的用海项目现场踏勘，加强用海项目对海岛影响的评估。 ④长期坚持：加强辖区内海岛保护与监管，加大行政执法人员的业务培训，提高海岛监管水平。加大宣传力度，提高全社会海岛保护意识。 | 汕尾市政府 |
| 第四类，例行督察发现的其他问题 | （十八）海岛保护与管理工作存在薄弱环节 | 47. 车礁因实施粤东LNG项目，导致海岛特性丧失。 | ①依法依规开展调查处理。 ②督促项目单位依法办理用岛手续，作出生态补偿。 ③长期坚持：严格执行海岛巡查制度，加大辖区内海岛保护与巡查执法力度。 ④长期坚持：加强涉及海岛的用海项目现场踏勘，加强用海项目对海岛影响的评估。 ⑤长期坚持：加强辖区内海岛保护与监管，加大行政执法人员的业务培训，提高海岛监管水平。加大宣传力度，提高全社会海岛保护意识。 | 揭阳市政府 |
|  |  | 48. 部分无居民海岛未经批准开发利用，如茂名相冠石、汕头金平龟屿、深圳赖氏洲等 | ①依法依规开展调查处理。 ②制订专项行动方案，对赖氏洲历史遗留建筑进行处理。 ③制订赖氏洲岛保护与利用规划，研究海岛定位，规范岛上开发建设行为。 ④长期坚持：加强对辖区内无居民海岛的保护与监管，严格执行无居民海岛开发利用审核审批制度。 ⑤长期坚持：严格执行海岛巡查制度，加大辖区内海岛保护与巡查执法力度。 | 深圳市政府 |
|  |  |  | ①依法依规开展调查处理。 ②依法完善相关用岛手续。 ③长期坚持：加强对辖区内无居民海岛的保护与监管，严格执行无居民海岛开发利用审核审批制度。 ④长期坚持：严格执行海岛巡查制度，加大辖区内海岛保护与巡查执法力度。 | 汕头市政府 |
| 第四类，例行督察发现的其他问题 | （十八）海岛保护与管理工作存在薄弱环节 | 48. 部分无居民海岛未经批准开发利用，如茂名相冠石、汕头金平龟屿、深圳赖氏洲等 | ①依法依规开展调查处理。 ②督促依法办理用岛手续或拆除违建物。 ③长期坚持：加强对辖区内无居民海岛的保护与监管，对可开发利用的海岛依法依规办理用岛手续。 ④长期坚持：严格执行海岛巡查制度，加大辖区内海岛保护与巡查执法力度。 | 茂名市政府 |
|  |  |  | ①督促相关地市对有关无居民海岛未批先用情况进行调查处理。 ②建立健全无居民海岛保护与开发利用管理配套制度。 ③长期坚持：督促各地加强海岛巡查和执法监管，及时发现和制止未批先用海岛行为；对未批先用海岛行为依法依规进行查处。 ④长期坚持：加强对法前用岛监管，避免出现新的未批先用行为。 ⑤长期坚持：加大宣传力度，提高全社会海岛保护意识。 | 省自然资源厅、省农业农村厅 |
| 第四类，例行督察发现的其他问题 | （十八）海岛保护与管理工作存在薄弱环节 | 49. 2014年，汕头市为鸡心屿开发利用活动违规办理用地相关手续。 | ①撤销《关于青少年国防教育基地规划建设问题的批复》（汕府函〔2002〕139号）、《关于收回濠江区珠浦社区居委会国有土地使用权并划拨给汕头市体育局的批复》（汕府函〔2003〕56号）、汕府办综文〔2013〕9-9号给予汕头市体育局补办土地划拨手续的意见。 ②依法依规开展调查处理。 ③撤销立项、规划许可、划拨用地手续，办理注销土地登记手续。 ④长期坚持：加强无居民海岛管理，落实巡查监管制度，严格执行无居民海岛开发利用审核审批制度。 | 汕头市政府 |
|  |  |  | ①督促汕头市政府撤销办理鸡心屿划拨用地手续的依据：汕府函〔2002〕139号、汕府函〔2003〕56号。 ②督促汕头市政府撤销立项批复、规划部门规划许可。 ③督促汕头市撤销鸡心屿国有土地划拨决定书，收回划拨的国有土地使用权。 | 省自然资源厅 |
| 第四类，例行督察发现的其他问题 | （十九）海洋防灾减灾工作履职不到位 | 50. 除惠州市外全省13个沿海市海洋预报及防灾减灾能力薄弱，海洋防灾减灾经费投入不足。广东省海洋观测预报经费运行缺乏有效监管，潮州、中山等地市本级财政没有安排海洋预报减灾经费预算，汕头市海洋预报减灾经费及任务下达给气象部门。 | ①汕头市进一步明确海洋观测预报工作职能，理顺海洋观测预报工作经费下达渠道。 ②沿海有关地市将海洋观测预报和防灾减灾事业纳入本级国民经济和社会发展规划，所需资金纳入本级财政预算。 ③2020年12月底前：沿海有关地市加强海洋观测、预报、服务能力建设，加强海洋观测预报人才培养。 | 广州、深圳、珠海、汕头、汕尾、东莞、中山、江门、阳江、湛江、茂名、潮州、揭阳市政府 |
|  |  | 50. 除惠州市外全省13个沿海市海洋预报及防灾减灾能力薄弱，海洋防灾减灾经费投入不足。广东省海洋观测预报经费运行缺乏有效监管，潮州、中山等地市本级财政没有安排海洋预报减灾经费预算，汕头市海洋预报减灾经费及任务下达给气象部门。 | ①督促沿海各地级以上市、各县（市、区）落实《海洋观测预报管理条例》，将海洋观测预报事业经费纳入地方财政预算。 ②长期坚持：按照财政专项资金的管理办法做好海洋观测预报经费的管理，并做好监督。 | 省自然资源厅 |
| 第四类，例行督察发现的其他问题 | （十九）海洋防灾减灾工作履职不到位 | 51. 全省海洋灾害风险防控相关工作滞后，未按国家要求编制海洋灾害风险评估和区划实施方案；未按《海洋观测预报管理条例》的要求建立海洋观测资料统一管理机制，省级海洋观测资料数据库尚未运行。 | ①开展《广东省沿海防灾减灾中长期规划（2018-2025）》编制。 ②完成广东省海洋灾害风险评估和区划实施方案修订并组织实施。 ③制订《广东省海洋观测资料汇交及管理办法》。 ④按国家有关规定、标准及资质等要求，完成省级海洋观测资料数据库建设并投入使用。 | 省自然资源厅 |
|  |  | 52. 潮州、揭阳、中山、阳江、湛江、茂名、惠州等地市海洋部门未按要求发布海洋预警报：广东省气象台和汕头、揭阳、中山、潮州、珠海、湛江等市气象部门违规发布海洋预报；部分地市及区县海洋预警报发布渠道单一。 | ①广东省气象台和汕头、揭阳、中山、潮州、珠海、湛江等市气象部门停止向公众发布浪高预报等。 ②严格按照《海洋观测预报管理条例》等相关规定按职权发布海洋预警报信息，明确责任主体。 ③沿海各地级以上市政府充分利用电视台、电台、手机短信、网站、微信公众号、电子宣传屏等渠道和方式进一步规范并丰富海洋预警报信息发布渠道。 | 沿海各地级以上市政府，省气象局 |
| 第四类，例行督察发现的其他问题 | （二十）海水养殖活动缺乏有效监管 | 53. 全省海水养殖面积约19.6万公顷，办理海域使用权证的面积仅2.67万公顷，确权面积仅占13.6%，大部分养殖用海未纳入海域使用管理。大多数新建、改建、扩建海水养殖场未按照《海洋环境保护法》要求开展环境影响评价，各级渔业、环保和海洋部门均未将海水养殖废水排放纳入监管范围，废水直排破坏海洋生态环境。 | ①加强海水养殖场监管，各地市要将海水养殖废水排放纳入监管范围。 ②制定本市《养殖水域滩涂规划》，依法科学划定养殖区、限制养殖区和禁止养殖区。 ③2020年12月底前：全面摸排辖区范围内海水养殖场情况，建立台账。对不符合海洋功能区划的海水养殖场限期关闭拆除。对符合海洋功能区划的养殖用海，指导养殖单位按照《中华人民共和国海洋环境保护法》要求开展环境影响评价，依法办理用海手续。 ④长期坚持：加大对未批先建等违法海水养殖场的监督检查力度，及时查处违法违规养殖行为。 | 沿海各地级以上市政府 |
|  |  |  | ①编制《广东省养殖水域滩涂规划》，合理布局，科学划定养殖区、限制养殖区和禁止养殖区；加强指导工作，推动各地发展生态养殖和健康养殖。 ②长期坚持：严格按照海域使用管理规定，监督、指导各沿海市加强养殖用海管理，依法办理海域使用手续。 ③长期坚持：指导沿海各地级以上市加强海上大型海水养殖场环境影响评价管理，对新建、改建、扩建海上大型海水养殖场，严格落实海洋环境影响评价制度。 | 省农业农村厅、省自然资源厅、省生态环境厅 |
|  |  |  | 长期坚持：督促沿海各地级以上市按规定开展环境影响评价工作，加强陆域海水养殖场废水排放监管。 | 省生态环境厅 |
| 第四类，例行督察发现的其他问题 | （二十一）珠江口海域盗采海砂行为时有发生 | 54. 海砂开采相关监管部门未建立海域使用管理和海洋矿产资源管理有效衔接制度和机制，珠江口海域盗采海砂问题依然突出。 | ①加强沟通协调，建立健全海砂开采海域使用权、采矿权打包出让工作机制，以及海砂开采海域使用监管与采矿监管协调机制。 ②长期坚持：监督指导珠江口基层海洋执法队伍落实海砂开采执法监管属地责任，强化基层队伍日常巡查工作。 ③长期坚持：组织开展珠江口海砂开采跨部门、跨地区联合执法专项行动，联合开展打击非法开采海砂执法行动。 | 省自然资源厅、省农业农村厅 |
|  |  |  | ①建立珠江口海砂开采执法长效机制。 ②建立海砂开采海域使用监管与采矿监管协调机制，开展打击非法开采海砂行动。 ③探索实施海砂开采市场化新模式。 | 省农业农村厅、省自然资源厅 |
| 第四类，例行督察发现的其他问题 | （二十一）珠江口海域盗采海砂行为时有发生 | 54. 海砂开采相关监管部门未建立海域使用管理和海洋矿产资源管理有效衔接制度和机制，珠江口海域盗采海砂问题依然突出。 | ①积极参与珠江口海砂开采跨部门、跨地区联合执法专项行动，查处采运砂船舶违反水上交通安全法律法规的行为。协助海砂开采主管部门推动建立珠江口海砂开采执法长效机制。划定船舶洗砂作业区，严格限制装载海砂的船舶进入江河洗砂。 ②开展并定期组织各采运砂船公司代表或船东召开安全监管座谈会，通报采运砂船舶存在的违法行为，宣传贯彻海事部门开展砂石运输船舶专项整治的要求。 ③长期坚持：设置拦截线，加强现场联动执法，利用智慧海事监管服务平台等系统设置电子拦截线，加强与现场执法船舶的联动；在海上设置检查点，对过往的采运砂船舶进行截查；建立现场执法通讯指挥和联合执法机制，提高协同执法效率。 ④长期坚持：加大对违法船舶惩处力度，采取先整改、再复查、后处罚的惩处措施。统一调查处理标准，彻查船舶存在的各类违法违章行为；签发《安全隐患/违法行为整改告知书》，要求超载船舶现场过驳减载，要求不按规定标明船名、船籍港的船舶重新勘划，要求保持船舶自动识别系统连续正常工作；采取处罚和宣传教育相结合措施，先对违法船员进行水上安全知识教育和测试，再实施行政处罚。 | 广东海事局 |
| 第四类，例行督察发现的其他问题 | （二十一）珠江口海域盗采海砂行为时有发生 | 54. 海砂开采相关监管部门未建立海域使用管理和海洋矿产资源管理有效衔接制度和机制，珠江口海域盗采海砂问题依然突出。 | ①按照属地监管原则，履行海域采砂用海监管职责，加强辖区违法采砂监管，对涉及安全生产、海上治安以及违法犯罪等行为实施重点整治和打击。 ②组织开展打击非法海砂开采专项整治行动，积极推动“两法衔接”，加强执法人员培训，进一步提高办案能力。 ③长期坚持：加强对码头建设、航道疏浚等涉海工程项目的审批和监管，严厉打击超范围施工或擅自改变施工作业方式的行为。 ④长期坚持：贯彻落实《住房城乡建设部等关于开展治理违规海砂专项行动的通知》要求，加强对采砂船、岸上堆砂场、洗砂场的监管，加强海砂运输、交易、使用等环节监管，严防来源不明、质量不达标的海砂流入建筑市场，严厉打击非法开采、非法经营销售、违规使用海砂等行为。采砂船数量较多的东莞等市要采取有力措施，严格落实属地监管责任，严防采砂船无序流动。 | 广州、深圳、珠海、东莞、中山、江门市政府 |