广东省“十五”后两年和“十一五”期航道、港口重点建设项目表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | 项 目 名 称 | 建设规模 | 建设年限 | 总投资 | 其中 | | | 备注 |
| 2003年底累 计完成投资 | “十五"后 两年投资 | “十\_五 ”投资 |
|  | 合 计 |  |  | 1357646 |  | 305480 | 855057 |  |
|  | 航道建设（含支持保障系统） |  |  | 695213 |  | 140547 | 357557 |  |
| 一、 | 航道建设项目（24项） | 整治航道约1967公里 |  | 665213 | 144930 | 130547 | 337557 |  |
|  | ”十五”后两年建设项目（14项） | 整治航道约1050公里 |  | 392213 | 144930 | 130547 | 94557 |  |
| (一) | 出海通道项目（5项） | 整治航道423公里 |  | 249534 | 114609 | 81166 | 46700 |  |
| 1、 | 虎门出海航道整治（广州港出海航道  二期） | 5万吨级出海航道，115公里 | 2004-2005 | 81000 |  | 51000 | 30000 |  |
| 2、 | 西江下游肇庆——虎跳门航道整治工程 | 3000吨级海轮航道,168公里 | 1996-2005 | 99648 | 92453 |  |  | 计划投资己安排完毕 |
| 3、 | 横门出海航道 | 3000吨级海轮航道,48公里 | 1999-2005 | 18498 | 17524 | 5166 |  |  |
| 4、 | 崖门5000吨级岀海航道整治工程 | 5000吨级海轮航道,41公里 | 2004-2007 | 41700 |  | 25000 | 16700 |  |
| 5、 | 小榄水道航道整治工程 | 1000吨级海轮航道，51公里 | 1999-2004 | 8688 | 4632 |  |  |  |
| （二） | 珠江三角洲骨干航道网项目（4项） | 整治航道189公里 |  | 60201 | 30321 | 11052 | 6544 |  |
| 1、 | 莲沙容水道整治工程 | 1000吨级航道,90公里 | 1997-2005 | 27251 | 25901 |  |  | 计划投资己安排完毕 |
| 2、 | 陈村水道航道整治工程 | 1000吨级航道,26公里 | 2003-2005 | 11566 | 3300 | 1052 |  | 已安排资金10514万元 |
| 3、 | 潭江航道整治工程 | 1000吨级航道,57公里 | 2003-2005 | 4140 | 1120 |  |  | 计划投资己安排完毕 |
| 4、 | 劳龙虎航道整治工程 | 1000吨级航道16公里 | 2004-2007 | 17244 |  | 10000 | 6544 | 03年己安排投资700万元 |
| （三） | 珠江三角洲主耍航道项目（1项） | 整治航道116公里 |  | 11400 |  | 7000 | 4400 |  |
| 1、 | 东江下游（惠州至东江口）航道整治工程 | 500-1000吨级航道，116公里 | 2005-2009 | 11400 |  | 7000 | 4400 |  |
| （四） | 山区航道建设项目（4项） | 整治航道322公里 |  | 71078 |  | 31329 | 36913 |  |
| 1、 | 北江中游韶关至清远航道發治工程 | 300吨级航道，184公里 | 2004-2007 | 17766 |  | 10000 | 7166 | 已安排投资600万元 |

广东省“十五”后两年和“十一五”期航道、港口重点建设项目表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项 目 名 称 | 建设规模 | 建设年限 | 总投资 | 其中 | | | 备注 |
| **2003**年底累 计完成投资 | “十五”后 两年投资 | “十一五 ”投资 |
| 2、 | 连江西牛航运枢纽工程 | 100吨级航道,12公里 100吨级船闸 | 2004-2007 | 35647 |  | 15000 | 19747 | 已安排投资900万元 |
| 3、 | 东江中游（河源至惠州）航道整治工程 | 300吨级航道，126公里 | 2005-2008 | 15000 |  | 5000 | 10000 |  |
| 4、 | 绥江牛歧船闸复航工程 | 改造船闸一座 | 2004-2005 | 2665 |  | 1329 |  | 已安排投资1336万元 |
|  | “十一五”新开工建设项目（10项） | 整治航道917公里 |  | 273000 |  | 0 | 243000 |  |
| （一） | 跨省航道项目（1项） | 整治航道168公里 |  | 35000 |  | 0 | 35000 |  |
| 1、 | 西江干流（界首至肇庆）航道整治工程 | 2000吨级航道,168公里 | 2006-2008 | 35000 |  |  | 35000 |  |
| （二） | 出海通道项目（2项） | 整治航道91公里 |  | 51000 |  |  | 51000 |  |
| 1、 | 崖门水道整治工程 | 5000吨级海轮航道,25公里 | 2007-2009 | 8000 |  |  | 8000 |  |
| 2、 | 磨刀门水道整治工程 | 3000吨级海轮航道,64公里 | 2007-2011 | 43000 |  |  | 43000 |  |
| （三） | 珠江三角洲骨干航道网项目（1项） | 整治航道86公里 |  | 43000 |  |  | 43000 |  |
| 1、 | 洪奇沥水道航道整治工程 | 1000吨级海轮航道 86公里（兼顾港澳船舶） | 2005-2009 | 43000 |  |  | 43000 |  |
| （四） | 珠江三角洲主要航道项目（3项） | 整治航道178公里 |  | 75000 |  | 0 | 75000 |  |
| 1、 | 顺徳水道航道整治工程 | 500-1000吨级航道,61公里 | 2006-2007 | 15000 |  |  | 15000 |  |
| 2、 | 东平水道整治工程 | 1000-2000吨级航道,68公 里 | 2007-2010 | 34000 |  |  | 34000 |  |
| 3、 | 白堀水道航道整治工程 | 500-1000吨级航道,49公里 | 2006-2008 | 26000 |  |  | 26000 |  |
| （五） | 粤东和山区航道（3项） | 整治航道394公里 |  | 69000 |  | 0 | 39000 |  |
| 1、 | 韩江干流航道整治「程 | 300吨级航道，156公里 | 2009-2012 | 35000 |  |  | 5000 |  |
| 2、 | 韩江上游（梅江、汀江）航道整治工程 | 300吨级航道,105公里 | 2006-2009 | 12000 |  |  | 12000 |  |
| 3、 | 连江航运枢纽改造及航道整治工程 | 十一座枢纽改造 133公里航道 | 2006-2009 | 22000 |  |  | 22000 |  |
| —、 | 航道支持保障系统建设 |  | 2004-2010 | 30000 |  | 10000 | 20000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

广东省“十五”后两年和“十一五”期航道、港口重点建设项目表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | 项 目 名 称 | 建设规模 | 建设年限 | 总投资 | 其中 | | | 备注 |
| **2003**年底累 计完成投资 | “十五”后 两年投资 | “十一五 ”投资 |
| 三 | 港口建设项目 |  |  | 662433 |  | 164933 | 497500 |  |
| (一) | “十五”后两年建设项目（29项） |  |  | 172933 |  | 164933 | 8000 |  |
| 1、 | 广州市（1项） |  |  | 2500 |  | 2500 |  |  |
|  | 广州花都货运码头 | 1000吨泊位1个、500吨泊 位4个 | 2003-2005 | 2500 |  | 2500 |  |  |
| 2、 | 佛山市（2项） |  |  | 14200 |  | 14200 |  |  |
|  | 白坭货运码头 | 年吞吐量200万吨 | 2003-2005 | 2200 |  | 2200 |  |  |
|  | 联运码头 | 3000吨级 | 2003-2005 | 12000 |  | 12000 |  |  |
| 3、 | 江门市（3项） |  |  | 63484 |  | 63484 |  |  |
|  | 新会港天马港区二期 | 10000吨级泊位2个 | 2004-2005 | 23154 |  | 23154 |  |  |
|  | 新会港双水港区纸业厂配套码头 | 5000吨级、10000吨级泊 位各1个 | 2004-2005 | 24000 |  | 24000 |  |  |
|  | 新会港红关港区码头 | 5000吨级泊位2个 | 2004-2005 | 12000 |  | 12000 |  |  |
|  | 台山公益港扩建 | 1000吨级集装箱泊位2 个，吞吐能力72万吨 | 2004-2005 | 4330 |  | 4330 |  |  |
| 4、 | 东莞市（1项） |  |  | 4500 |  | 4500 |  |  |
|  | 内河港区中堂作业区 | 1000吨级泊位3个 | 2003-2010 | 4500 |  | 4500 |  |  |
| 5、 | 中山市（2项） |  |  | 2100 |  | 2100 |  |  |
|  | 中山港航集团小榄港扩建 | 1000吨级泊位2个，集装 箱吞吐能力扩至20万标箱 | 2004-2005 | 800 |  | 800 |  |  |
|  | 中山港航集团神湾港码头续建工程 | 1000吨级泊位2个，集装 箱吞吐能力扩至12万标箱 | 2004-2005 | 1300 |  | 1300 |  |  |
| 6、 | 恵州市（2项） |  |  | 7100 |  | 7100 |  |  |
|  | 博罗宏兴散装货运码头 | 5个500吨级泊位 | 1999-2005 | 5000 |  | 5000 |  |  |
|  | 博罗红海码头 | 2个500吨级泊位 | 2003-2005 | 2100 |  | 2100 |  |  |

广东省“十五”后两年和“十一五”期航道、港口重点建设项目表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | 项 目 名 称 | 建设规模 | 建设年限 | 总投资 | 其中 | | | 备注 |
| **2003**年底累 计完成投资 | “十五”后两年投资 | “十一五 ”投资 |
| 7、 | 肇庆市（4项） |  |  | 20966 |  | 20966 |  |  |
|  | 肇庆新港码头 | 5000吨级件杂泊位2个， 吞吐能力75万吨 | -2005 | 13000 |  | 13000 |  |  |
|  | 肇庆港 | 1000吨级杂货、集装箱泊 位2个，吞吐能力10万吨 | -2005 | 220() |  | 2200 |  |  |
|  | 德庆康洲港扩建 | 1000吨级集装箱泊位2 个，吞吐能力60万吨 | 2004-2005 | 3000 |  | 3000 |  |  |
|  | 怀集文昌港 | 200吨级杂货泊位5个，吞 吐能力30万吨 | 2004-2005 | 2766 |  | 2766 |  |  |
| 8、 | 韶关市（1（项） |  |  | 5000 |  | 5000 |  |  |
|  | 韶关市大坑口综合性战备港口 | 300吨泊位6个、仓储（堆 场）面积20000平方米 | 2003-2006 | 5000 |  | 5000 |  |  |
| 9、 | 清远市（2项） |  |  | 5273 |  | 5273 |  |  |
|  | 英德港建材码头 | 吞吐量80万吨 | 2001-2005 | 3073 |  | 3073 |  |  |
|  | 清城区洲沙客运码头扩建 | 建设客运站、停车场及配 套设施，预计年运送接待 游客100万人次 | 2004-2007 | 2200 |  | 2200 |  |  |
| 10^ | 梅州市（3项） |  |  | 3500 |  | 3500 |  |  |
|  | 松口港散装水泥码头扩建 | |50万吨泊位3个 | 1998-2005 | 900 |  | 900 |  |  |
|  | 蕉岭长潭港 | 客运量40万人次的泊位5 个 | 2004-2006 | 1200 |  | 1200 |  |  |
|  | 大埔三河港库场扩建 | 30万吨泊位3个 | 1998-2005 | 1400 |  | 1400 |  |  |
| 11、 | 河源市（2项） |  |  | 3310 |  | 2310 |  |  |
|  | 河源港务局件杂货码头 | 年吞吐能力500万吨 | 2004-2006 | 2800 |  | 1800 | 1000 |  |
|  | 河源古竹港船埠码头 | 年吞吐能力100万吨 | 2002-2004 | 510 |  | 510 |  |  |
| 12、 | 云浮市（2项） |  |  | 5000 |  | 5000 |  |  |
|  | 云浮新港 | 1000吨级件杂泊位2个 | 2004-2005 | 3500 |  | 3500 |  |  |

广东省“十五”后两年和“十一五”期航道、港口重点建设项目表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项 目 名 称 | 建设规模 | 建设年限 | 总投资 | 其中 | | | 备注 |
| **2003**年底累 计完成投资 | “十五”后 两年投资 | “十一五 ”投资 |
|  | 南江港 | 1000吨级杂货泊位1个 | 2004-2005 | 1500 |  | 1500 |  |  |
| 13、 | 掲阳市（2项） |  |  | 6000 |  | 6000 |  |  |
|  | 港务局新码头 | 续建，3000吨级泊位2 个，新增能力30万吨 | 2003-2005 | 3000 |  | 3000 |  |  |
|  | 市试验区码头 | 5000吨级集装箱泊位1 个，新増能力25万吨 | 2003-2005 | 3000 |  | 3000 |  |  |
| 14、 | 潮州市（2项） |  |  | 30000 |  | 23000 |  |  |
|  | 潮洲港小红山5千吨级多用途码头 | 新增能力90万吨 | -2006 | 20000 |  | 15000 | 5000 |  |
|  | 潮洲港怡华石化码头 | 5000吨级石化泊位1个， 新増能力90万吨 | 2003-2006 | 10000 |  | 8000 | 2000 | . |
| （二） | “十一五”建设项目（33项） |  |  | 489500 |  |  | 489500 |  |
| 1、 | 佛山市（5项） |  |  | 128000 |  |  | 128000 |  |
|  | 金本港区 | 3000吨级集装箱泊位1个 | 2006-2010 | 12000 |  |  | 12000 |  |
|  | 三山港区 | 1000吨级集装箱泊位3个 、1000吨级件杂泊位1个 | 2006-2010 | 44000 |  |  | 44000 |  |
|  | 白坭港区 | 3000吨级水泥泊位2个、 散货泊位技改3个 | 2006-2010 | 28000 |  |  | 28000 |  |
|  | 新市港区 | 1000吨级集装箱泊位1个 | 2006-2010 | 12000 |  |  | 12000 |  |
|  | 容奇港区 | 1000吨级石油泊位1个， 1000吨级集装箱泊位2 | 2006-2010 | 32000 |  |  | 32000 |  |
| 2、 | 江门市（3项） |  |  | 54000 |  |  | 54000 |  |
|  | 新会港崖门港区杂件码头 | 10000吨级泊位2个 | 2006-2010 | 24000 |  |  | 24000 |  |
|  | 新会港古井港区危险品码头 | 5000吨级泊位2个 | 2006-2010 | 12000 |  |  | 12000 |  |
|  | 新会港双水港区杂散件货码头 | 5000吨级泊位1个、1万吨 级泊位1个 | 2006-2010 | 18000 |  |  | 18000 |  |
| 3、 | 东莞市（2项） |  |  | 13500 |  |  | 13500 |  |

广东省“十五”后两年和“十一五”期航道、港口重点建设项目表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | 项 目 名 称 | 建设规模 | 建设年限 | 总投资 | 其中 | | | 备注 |
| **2003**年底累 计完成投资 | “十五”后 两年投资 | “十一五 ”投资 |
|  | 内河港区莞城作业区 | 1000吨级泊位6个 | 2006-2010 | 9000 |  |  | 9000 |  |
|  | 内河港区石龙作业区 | 1000吨级泊位3个 | 2006-2010 | 4500 |  |  | 4500 |  |
| 4、 | 中山市（2项） |  |  | 235700 |  |  | 235700 |  |
|  | 中山港集装箱作业区（内贸码头） | 3000吨级5个，5000吨级3 个 | 2006-2010 | 230000 |  |  | 230000 |  |
|  | 中国外运中山分公司内外贸码头扩建 | 3000吨级5个 | 2007-2009 | 5700 |  |  | 5700 |  |
| 5、 | 恵州市（3项） |  |  | 12200 |  |  | 12200 |  |
|  | 惠州市江北旅游客运码头 | 2个泊位 | 2003-2006 | 1200 |  |  | 1200 |  |
|  | 博罗县宏兴码头 | 5个1000吨级泊位 | 2006-2009 | 10000 |  |  | 10000 |  |
|  | 博罗县城码头 | 2个500吨级泊位 | 2006-2010 | 1000 |  |  | 1000 |  |
| 6、 | 肇庆市（3项） |  |  | 4900 |  |  | 4900 |  |
|  | 景庆港 | 1000吨级件杂、散货泊位 2个，吞吐能力10万吨 | 2006-2010 | 1400 | **.** |  | 1400 |  |
|  | 德庆悦城港 | 1000吨级集装箱泊位2 个，吞吐能力100万吨 | 2006-2010 | 1500 |  |  | 1500 |  |
|  | 大旺正隆码头 | 500吨级综合泊位2个，吞 吐能力10万吨 | 2006-2010 | 2000 |  |  | 2000 |  |
| 7、 | 韶关市（3项） |  |  | 3000 |  |  | 3000 |  |
|  | 韶关新港扩建 | 建设1000平方米先进仓储 物流基地 | 2004-2006 | 1000 |  |  | 1000 |  |
|  | 韶关乌石港 | 港池疏浚 | 2004-2008 | 1000 |  |  | 1000 |  |
|  | 韶关西联港 | 港池疏浚 | 2004-2008 | 1000 |  |  | 1000 |  |
| 8、 | 清远市（2項） |  |  | 7800 |  |  | 7800 |  |
|  | 清远北江交通战海头 | 300吨泊位5个 | 2005-2007 | 2300 |  |  | 2300 |  |
|  | 清新山塘建材专业码头 | 400吨泊位6个 | 2005-2008 | 5500 |  |  | 5500 |  |
| 9、 | 梅州市（3项） |  |  | 6500 |  |  | 6500 |  |

广东省“十五”后两年和“十一五”期航道、港口重点建设项目表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 名 称 | 建设规模 | 建设年限 | 总投资 | 其中 | | | 备注 |
| 2003年底累 计完成投资 | “十五”后 两年投资 | “十一五 ”投资 |
|  | 大埔三河坝旧寨新港 | 200万吨泊位10个 | 2005-2010 | 4000 |  |  | 4000 |  |
|  | 新建东港东升货运码头 | 50万吨泊位4个 | 2006-2010 | 1500 |  |  | 1500 |  |
|  | 东山港客货码头改扩建 | 客运量20万人泊位4个 | 2006-2008 | 1000 |  |  | 1000 |  |
| 10、 | 河源市（2项） |  |  | 2800 |  |  | 2800 |  |
|  | 河源港务局高埔码头 | 年吞吐能力300万吨 | 2005-2006 | 800 |  |  | 800 |  |
|  | 河源港务局件杂货码头 | 年吞吐能力500万吨 | 2006-2010 | 2000 |  |  | 2000 |  |
| 11、 | 云浮市（2项） |  |  | 5000 |  |  | 5000 |  |
|  | 云浮新港 | 500吨件杂泊位1个、1000 吨散货泊位2个 | 2006-2010 | 3500 |  |  | 3500 |  |
|  | 都城港 | 1000吨多用途码头2个 | 2006-2010 | 1500 |  |  | 1500 |  |
| 12、 | 揭阳市（2项） |  |  | 14600 |  |  | 14600 |  |
|  | 市试验区码头 | 5000吨级集装箱泊位2 个，新增能力45万吨 | 2006-2010 | 5000 |  |  | 5000 |  |
|  | 揭阳金都码头 | 5000吨级泊位1个 | 2006-2010 | 9600 |  |  | 9600 |  |
| 13、 | 潮洲市（1项） |  |  | 1500 |  |  | 1500 |  |
|  | 韩江货运码头 | 400吨级件杂货码头 | 2007-2008 | 1500 |  |  | 1500 |  |

备注：内河港口项目主要包括广州、佛山、江门、东莞、中山、惠州、肇庆、梅州、韶关、清远、河源、云浮、揭阳、潮州等市