| 附件 广东省水资源综合利用“十一五”规划重点工程项目表 |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | 单位：亿元 |
| 序号 | 项目名称 | 建设 阶段 | 建设内容及规模 | 建设起止 年限 | 工程总投资 | “十一五” 投资 |
|  | 总 计 |  |  |  | 1090.82 | 650.78 |
|  | 一、水资源配置工程 |  |  |  | 279.82 | 226.32 |
|  | （一）重点水源工程 |  |  |  | 148.34 | 135.77 |
| 1 | 潮州供水枢纽工程 | 续建 | 库容4900万立方米，装机4.6万千瓦。 | 2002-2008 | 14.49 | 6.31 |
| 2 | 惠州东江（剑潭）水利枢纽工程 | 续建 | 库容11600万立方米，装机4.6万千瓦，三级船闸，500吨级通航能力。 | 2005-2007 | 9.35 | 4.96 |
| 3 | 河源东江风光水利枢纽工程 | 续建 | 库容3700万立方米，装机3万千瓦。 | 2006-2008 | 4.99 | 4.99 |
| 4 | 湛江东海岛红星水库扩建工程 | 新建 | 总库容700万立方米扩至1300万立方米。 | 2006-2008 | 0.80 | 0.80 |
| 5 | 东江下游及三角洲供水水源保证工程（东莞石龙枢纽） | 新建 | 正常蓄水位为4.0米，校核洪水流量2800立方米/秒。 | 2006-2010 | 18.31 | 18.31 |
| 6 | 北江清远（石角）水利枢纽工程 | 新建 | 枢纽总库容4.02亿立方米，正常蓄水位以下库容1.51亿立方米，电站装机容量为4.0万千瓦。 | 2006-2010 | 5.00 | 5.00 |
| 7 | 梅州市清凉山水库扩建供水工程 | 新建 | 水库大坝加高6米，增加总库容1000万立方米。 | 2007-2008 | 3.62 | 3.62 |
| 8 | 梅州市凤池水库 | 新建 | 总库容1900万立方米，水电站装机640千瓦。 | 2008-2010 | 1.98 | 1.98 |
| 9 | 河源市连平县九潭水库 | 新建 | 总库容13000万立方米，装机1.26万千瓦。 | 2008-2010 | 3.00 | 3.00 |
| 10 | 湛江鉴江河口水利枢纽工程 | 新建 | 调节库容7425万立方米。 | 2006-2008 | 13.90 | 13.90 |
| 11 | 饶平县青岚水库 | 新建 | 库容3000万立方米。 | 2007-2010 | 4.50 | 4.50 |
| 12 | 潮阳区木丹坑水库 | 新建 | 库容1046万立方米。 | 2007-2010 | 1.80 | 1.80 |
| 13 | 开平市镇海水库供水工程 | 新建 | 日供水量7.7万立方米。 | 2007-2010 | 0.50 | 0.50 |
| 14 | 中山市防咸工程 | 新建 | 建设4座小（一）型水库，总库容2745万立方米。 | 2007-2010 | 4.89 | 4.89 |
| 15 | 东莞市东江与水库联网供水水源工程 | 新建 | 设计流量24立方米/秒，输水干线30.3公里，水库联网支线39.7公里。 | 2006-2009 | 23.21 | 23.21 |
| 16 | 广州市西江引水工程 | 新建 | 总取水能力63.4立方米/秒。 | 2007-2010 | 38.00 | 38.00 |
|  | （二）调水、引提水工程 |  |  |  | 54.36 | 53.10 |
| 1 | 揭阳市第二水厂新西河引水二期工程 | 续建 | 城镇供水能力5万吨/日，设计引水流量0.6立方米/秒。 | 2004-2007 | 0.23 | 0.05 |
| 2 | 汕头市潮阳供水工程 | 续建 | 城镇供水能力40万吨/日，设计引水流量4.63立方米/秒。 | 2006-2008 | 3.32 | 3.32 |
| 3 | 潮州供水枢纽配套工程 | 新建 | 设计范围包括安揭、攀月头、隆都灌区取水建筑物及连接渠的建设。灌溉设计保证率P=90％,设计灌溉面积1.47万公顷。 | 2008-2010 | 1.28 | 1.28 |
| 4 | 珠海澳门供水保证工程 | 新建 | 竹银水库，广昌泵站接管，平岗泵站扩建等。 | 2006-2010 | 10.00 | 10.00 |
| 5 | 茂名市东南部沿海地区调水枢纽工程 | 新建 | 坝长153米，泵站装机2000千瓦，提水流量5立方米/秒，整治渠道82公里。 | 2007-2010 | 2.00 | 2.00 |
| 6 | 汕头市南澳岛供水工程 | 新建 | 2020水平年引水流量为0.9立方米/秒，供水设计保证率为97%。 | 2008-2010 | 3.06 | 3.06 |
| 7 | 惠州市稔平半岛供水工程 | 新建 | 增加供水量37.57万立方米/日，引水流量为5.0立方米/秒。 | 2008-2010 | 6.66 | 6.66 |
| 8 | 惠来赤吟水闸 | 新建 | 灌溉面积0.46万公顷。 | 2008-2010 | 1.47 | 1.47 |
| 9 | 惠来西水东调给水工程 | 新建 | 2010年供水12万立方米/日，2020年23万立方米/日。 | 2008-2012 | 4.54 | 3.46 |
| 10 | 深圳市公明供水调蓄工程 | 新建 | 库容1.5亿立方米。 | 2006-2010 | 11.00 | 11.00 |
| 11 | 珠海五山引淡工程改造 | 新建 | 供水能力100万立方米/日。 | 2006-2010 | 0.30 | 0.30 |
| 12 | 潮州港经济区供水工程（一期） | 新建 | 供水能力40万立方米/日。 | 2006-2009 | 10.50 | 10.50 |
|  | （三）农村饮水安全工程 |  |  |  | 77.12 | 37.45 |
| 1 | 农村饮水安全工程 | 新建 | 全省列入国家规划的农村饮水不安全人数为1645.5万人，规划10年解决。“十一五”期间，前三年重点解决农村饮水不安全人数199.7万人饮用水含氟、砷超标和饮用苦咸水等饮水不安全问题。 | 2006-2015 | 77.12 | 37.45 |
|  | 二、水资源保护工程 |  |  |  | 191.05 | 105.44 |
|  | （一）重点流域、区域水土保持治理 |  |  |  | 58.00 | 17.40 |
| 1 | 水土保持治理工程 | 新建 | 根据《广东省崩岗防治规划（2006年—2030年）》，全省需治理崩岗107941个，计划分三期进行。其中2006年—2010年治理全省30%的崩岗（崩岗32382个，面积33554公顷）。 | 2006-2030 | 58.00 | 17.40 |
|  | （二）河流、湿地生态修复工程 |  |  |  | 0.50 | 0.50 |
| 1 | 湿地修复工程 | 新建 | 肇庆星湖等湿地修复工程。 | 2008-2009 | 0.50 | 0.50 |
|  | （三）水源地保护工程 |  |  |  | 6.50 | 6.50 |
| 1 | 东江水源地保护工程（广东部分） | 新建 | 水土保持治理工程、水库水源富营养化治理工程、水污染治理和监测工程、湿地修复工程等。 | 2008-2010 | 1.50 | 1.50 |
| 2 | 城镇水源地保护工程 | 新建 | 水源地和水资源保护。 | 2008-2010 | 5.00 | 5.00 |
|  | （四）河道综合整治工程 |  |  |  | 126.05 | 81.04 |
| 1 | 珠江三角洲清淤保洁工程 | 新建 | 珠江三角洲主要城市河道及主要支流的治理和绿化。 | 2008-2010 | 20.00 | 20.00 |
| 2 | 榕江、练江、枫江等清淤保洁工程 | 新建 | 清除河道淤泥，减少底泥污染释放；清理河道行洪障碍，利用洪水冲污；调整水库功能，增加环境流量；建设排污口监测设施，建立水环境预警预报系统。 | 2006-2010 | 24.80 | 24.80 |
| 3 | 北江“两涌一河”水资源综合整治工程 |  | 按北江防洪规划设计，当北江发生100年一遇洪水，通过芦苞水闸、西南水闸，芦苞涌、西南涌最大安全泄洪量应分别达到1200立方米/秒、1100立方米/秒。同时控制入“两涌”的污水，增加枯水流量，改善“两涌”的水质。 | 2006-2010 | 5.00 | 5.00 |
| 4 | 深圳龙岗河综合整治工程 |  | 扩宽及挖深河道，加高或新修河道，对堤岸进行护砌等。 | 2000-2010 | 6.18 | 2.28 |
| 5 | 深圳观澜河综合整治工程 |  | 扩宽及挖深河道，加高或新修河道，对堤岸进行护砌等。 | 2001-2020 | 3.34 | 1.20 |
| 6 | 深圳茅洲河综合整治 |  | 扩宽及挖深河道，加高或新修河道，对堤岸进行护砌等。 | 2001-2020 | 10.57 | 3.60 |
| 7 | 汕头市韩江新津河、外砂河河口治理开发工程 | 新建 | 海堤25公里，设计防潮标准100年一遇，新建及改扩建水闸13座，河道整治30公里，垦区开发。 | 2006-2015 | 40.00 | 10.00 |
| 8 | 阳江漠阳江流域综合整治工程 | 新建 | 沿江堤围加固、河道整治、建设涵养林带。 | 2006-2012 | 11.00 | 9.00 |
| 9 | 汕尾螺河综合整治工程 | 新建 | 治污、清淤、堤岸护砌。 | 2007-2009 | 1.50 | 1.50 |
| 10 | 潮安县内洋南总干排涝工程 | 新建 | 58.3公里河道拓宽浚深，排涝总面积0.96万公顷，受益耕地0.65万公顷。 | 2006-2010 | 3.66 | 3.66 |
|  | 三、节约用水工程 |  |  |  | 16.28 | 16.28 |
|  | （一）大中型灌区配套与改造工程 |  |  |  | 14.78 | 14.78 |
| 1 | 雷州青年运河灌区工程 | 续建 | 设计灌溉面积9.77万公顷，新增灌溉面积0.13万公顷，改善灌溉面积0.98万公顷。 | 2006-2008 | 1.03 | 1.03 |
| 2 | 高州水库灌区工程 | 续建 | 设计灌溉面积4.4万公顷，改善灌溉面积0.98万公顷。 | 2006-2008 | 7.71 | 7.71 |
| 3 | 信宜怀乡引水除险加固工程 | 续建 | 加固渠道44.9公里，建筑物续建配套改造等。设计灌溉面积0.53万公顷。 | 2006-2008 | 0.72 | 0.72 |
| 4 | 揭阳市三洲榕南灌区整治工程 | 续建 | 加固渠道54.6公里，建筑物续建配套改造等。设计灌溉面积0.77万公顷。 | 2006-2008 | 1.20 | 1.20 |
| 5 | 揭阳市引榕灌区整治工程 | 续建 | 加固渠道41公里，建筑物续建配套改造等。设计灌溉面积0.73万公顷。 | 2006-2008 | 0.85 | 0.85 |
| 6 | 廉江市营仔河水闸灌区改造工程 | 续建 | 设计灌溉面积0.36万公顷。 | 2006-2008 | 0.21 | 0.21 |
| 7 | 阳春市西山陂灌区改造工程 | 续建 | 加固干渠42公里，加固重建建筑物174座等。设计灌溉面积0.61万公顷。 | 2006-2008 | 0.31 | 0.31 |
| 8 | 普宁市引榕灌区整治工程 | 续建 | 设计灌溉面积0.76万公顷。 | 2006-2008 | 0.94 | 0.94 |
| 9 | 罗定市金银河水库灌区改造工程 | 新建 | 改善灌溉面积0.07万公顷，恢复灌溉面积0.05万公顷。 | 2006-2008 | 0.31 | 0.31 |
| 10 | 雷州半岛东部地区改水治旱工程 | 新建 | 灌溉面积1.48万公顷。 | 2006-2010 | 1.50 | 1.50 |
|  | （二）节水示范工程 |  |  |  | 1.50 | 1.50 |
| 1 | 农业节水灌溉示范工程 | 新建 | 开展农业节水灌溉示范工程建设。 | 2006-2010 | 1.00 | 1.00 |
| 2 | 城市、工业节水用水示范工程 | 新建 | 开展深圳市等节水型社会建设试点示范工程建设。 | 2006-2011 | 0.50 | 0.50 |
|  | 四、防灾减灾工程 |  |  |  | 597.84 | 297.84 |
|  | （一）北江大堤、珠三角五大堤围、珠江河口整治、乐昌峡水利枢纽、湾头水利枢纽等城乡水利防灾减灾工程 | 续建 | “十一五”期间完成120宗城市防洪大堤建设，同时完成130宗大中型水库除险加固工程；开展北江中上游、韩江流域的防洪体系建设，促进西江流域防洪体系的建设；适当安排对防洪有重要作用，可形成堤库结合防洪体系的大、中型水库的建设。 | 2006-2011 | 539.00 | 250.00 |
|  | （二）其他面上水利防灾减灾工程 |  | 对未列入“广东省城乡水利防灾减灾工程”中的大、中、重点小型病险水库以及大、中型病险水闸完成加固达标。 | 2006-2010 | 58.84 | 47.84 |
|  | 1.中型以上水库 |  |  |  | 10.31 | 10.31 |
| 1 | 紫金县中澄水库 | 新建 | 总库容1545万立方米。 | 2009-2015 | 1.06 | 1.06 |
| 2 | 梅县轩中水库 | 新建 | 总库容4807万立方米,年供水5500万立方米。 | 2007-2010 | 2.00 | 2.00 |
| 3 | 梅州市梅江区干才水库 | 新建 | 总库容1280万立方米。 | 2007-2010 | 1.20 | 1.20 |
| 4 | 蕉岭县黄竹坪水库 | 新建 | 总库容1126万立方米。 | 2007-2010 | 0.30 | 0.30 |
| 5 | 和平县老园水库 | 续建 | 总库容1330万立方米。 | 2007-2010 | 0.43 | 0.43 |
| 6 | 揭东县新西河水库 | 续建 | 总库容5958万立方米,年供水960万立方米。 | 2007-2010 | 0.60 | 0.60 |
| 7 | 台山市塘田水库 | 续建 | 总库容2784万立方米，年供水400万立方米。 | 2007-2010 | 0.25 | 0.25 |
| 8 | 新兴县共成水库 | 续建 | 总库容4995万立方米。 | 2007-2010 | 0.38 | 0.38 |
| 9 | 阳春市沙垌水库 | 续建 | 总库容1204万立方米。 | 2007-2010 | 0.18 | 0.18 |
| 10 | 四会市水迳水库 | 续建 | 总库容1492万立方米。 | 2007-2010 | 0.40 | 0.40 |
| 11 | 肇庆市九坑河水库 | 续建 | 总库容4020万立方米。 | 2007-2010 | 0.37 | 0.37 |
| 12 | 罗定市罗光水库 | 续建 | 总库容3190万立方米。 | 2007-2010 | 0.53 | 0.53 |
| 13 | 高明西坑水库 | 续建 | 总库容1030万立方米。 | 2007-2010 | 0.23 | 0.23 |
| 14 | 汕尾市宝楼水库 | 续建 | 总库容1033万立方米。 | 2007-2010 | 0.21 | 0.21 |
| 15 | 怀集县湖朗水库 | 续建 | 总库容2370万立方米。 | 2007-2010 | 0.20 | 0.20 |
| 16 | 罗定市金银河水库 | 续建 | 总库容3410万立方米。 | 2007-2010 | 0.36 | 0.36 |
| 17 | 清新县龙须带水库 | 续建 | 总库容9760万立方米。 | 2007-2010 | 0.91 | 0.91 |
| 18 | 潮阳红场水库 | 新建 | 总库容2984万立方米。 | 2007-2010 | 0.14 | 0.14 |
| 19 | 汕头上金溪水库 | 新建 | 总库容1892万立方米。 | 2007-2010 | 0.22 | 0.22 |
| 20 | 惠来县镇北水库 | 续建 | 总库容1260万立方米。 | 2007-2010 | 0.36 | 0.36 |
|  | 2.堤防工程 |  |  |  | 9.35 | 9.35 |
| 1 | 雷州城市防洪工程 | 新建 | 加固堤防40.05公里，设计防洪标准50年一遇。 | 2006-2008 | 2.46 | 2.46 |
| 2 | 徐闻城市防洪工程 | 新建 | 加固堤防12.8公里，设计防洪标准50年一遇。 | 2006-2008 | 0.47 | 0.47 |
| 3 | 韶关市区防洪排涝工程二期 | 新建 | 堤长32公里，设计防洪标准20年一遇。 | 2006-2008 | 4.45 | 4.45 |
| 4 | 惠州市潼湖围 | 新建 | 加固堤长13.6公里，新建东岸排水闸、陈屋边水闸、改造东岸排涝站，设计防洪标准50年一遇。 | 2006-2008 | 1.97 | 1.97 |
|  | 3.小型水库工程 |  |  |  | 37.00 | 26.00 |
|  | 省人大小型水库工程议案 | 续建 | 继续对议案范围内的约2500座小型水库进行除险加固；“十二五”期间主要对议案进行巩固，同时对存在严重隐患的漏报或为彻底解决隐患的水库进行除险加固，约1000座。 | 2006-2015 | 37.00 | 26.00 |
|  | 4.行蓄洪区建设 |  |  |  | 2.18 | 2.18 |
|  | 潖江滞洪区建设 | 新建 | 新建避洪房49.06万平方米，新建、改建撤退道路101公里，新建桥涵24座，购置抢险舟船5艘，建设滞洪区通信预警系统等。 | 2006-2010 | 2.18 | 2.18 |
|  | 五、水资源信息化建设 |  |  |  | 5.83 | 4.90 |
| 1 | 省三防指挥系统建设 | 续建 | 建设信息采集系统、通信系统、计算机网络系统、决策系统等。建筑面积6077平方米。 | 2003-2007 | 1.83 | 0.90 |
| 2 | 水资源管理决策信息系统 | 新建 | 建设东江等流域水资源监测系统，水资源管理决策支持系统和水利工程自动化监控管理信息系统。 | 2006-2010 | 1.00 | 1.00 |
| 3 | 水文信息化建设 | 新建 | 水文信息系统建设、数字河流、数字东江。 | 2006-2010 | 3.00 | 3.00 |